|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| От 21.12.2015 № 837 |

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2016 - 2020 годы |

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 16.10.2013 № 636 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27.02.2014 № 126, от 08.08.2014 № 500, от 10.10.2014 № 599, от 21.11.2014 № 667, от 11.03.2015 №166, от 30.10.2015 №713),

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2016 - 2020 годы.

Глава муниципального образования

«Дорогобужский район»

Смоленской области **О.В. Гарбар**

|  |  |
| --- | --- |
| Отп. 1 экз. в дело  Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Шорина  Тел. 4-17-49  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.  Разработчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Прокопенко  Тел. 4-16-67  Визы:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С. Анопочкина  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Новикова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Березовская  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Сосонкина  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г | **Разослать:**  прокуратуре, районной Думе, Финансовому управлению, отделу по жилищно-коммунальному хозяйству, отделу экономически и управлению имуществом, отделу по учету и отчетности |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Дорогобужский район»

Смоленской области

от 21.12.2015 №\_837\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области»**

**на 2016 - 2020 годы**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Дорогобужский район»

Смоленской области

от 21.12.2015 №\_837\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области»**

**на 2016 - 2020 годы**

# ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области»

на 2016 - 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы коммунального комплекса, обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - количество проектов ПСД разработанных, подготовленных, получивших положительное заключение госэкспертизы;  - количество реализованных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЖКХ. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2016 - 2020 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет **268 600,0** тыс. руб., в том числе по годам:  2016 год – 3 500,0 тыс. руб.;  2017 -2020 годы – 265100,0 тыс. руб.;  в том числе по источникам финансирования:  - средства бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области  2016 год – 700,0 тыс. руб.;  2017 -2020 годы – 620,0 тыс. руб.  - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  2016 год – 2 100,0 тыс. руб.;  2017-2020 годы 159 060,0 тыс. руб.;  - средства инвесторов  2016 год – 700,0 тыс. руб.;  2017-2020 годы 105 420,0 тыс. руб.  Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и внебюджетных источников, в т.ч. средств инвесторов. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном процессе; - повышение качества коммунальных услуг; - улучшение экологического состояния окружающей среды. - устранение причин возникновения аварийных ситуаций. |

**Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

Предприятия коммунального комплекса на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области (далее- Дорогобужское городское поселение), осуществляющие коммунальные услуги населению, представлены несколькими предприятиями: ООО «Дорогобужская ТЭЦ» (теплоснабжение, горячее водоснабжение), МУП «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение), Дорогобужский РЭС Филиала ПАО МРСК «Центра»-«Смоленскэнерго» (электроснабжение), ТОГП Сафоновский участок ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» (газоснабжение).

**Теплоснабжение**

Теплоснабжение Дорогобужского городского поселения осуществляется, как централизовано, так и децентрализовано. Централизованное отопление и горячее водоснабжение охватывает правобережье р. Днепр в г.Дорогобуже. Жилой фонд и социально значимые объекты на левом берегу частично отапливаются шестью газовыми котельными и двумя электрическими. Поставщик услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения - ООО «Дорогобужская ТЭЦ», которое осуществляет производство, передачу тепловой энергии, расчет и сбор платежей за тепловую энергию, а также горячее водоснабжение.

Для подогрева сетевой воды на ТЭЦ, идущей на отопление и горячее водоснабжение потребителей г.Дорогобужа используется теплофикационная установка №1, состоящая из системы трубопроводов, насосного оборудования и сетевых подогревателей (бойлеров). В состав теплофикационной установки входит два основных и два пиковых бойлера.

Теплоснабжение производится по магистральному трубопроводу надземная прокладка диаметром ø720мм (ввод в эксплуатацию - 1979г., протяженностью 9660 п.м в однотрубном исчислении) и ø530 мм (ввод в эксплуатацию - 1984г., протяженностью 12550 п.м в однотрубном исчислении).

Режим работы тепловой сети ведется в соответствии с режимной картой и температурным графиком качественного регулирования.

Система теплоснабжения г.Дорогобужа закрытая – сетевая вода на центральных тепловых пунктах (далее - ЦТП) через водо-водяные подогреватели нагревает контур отопления и горячего водоснабжения.

Дорогобужская ТЭЦ является единственным источником централизованного теплоснабжения в Дорогобужском районе.

**Описание существующих технических и технологических**

**проблем в системе теплоснабжения поселения**

Относительно высокая доля технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям определяется, протяженностью тепловых сетей, техническим состоянием тепловой изоляции и объемом передаваемой тепловой энергии.

Анализ гидравлических режимов работы тепловой сети показывает, что скорость движения теплоносителя по всем участкам тепловой сети сравнительно невысока. Пропускная способность тепловых сетей в полном объеме не используется. Средний физический износ тепловых сетей составляет порядка 60%.

Перевод на индивидуальные источники теплоснабжения многоквартирных жилых домов, наравне с переводом жилых и не жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, не допускается.

Развитие системы теплоснабжения целесообразно осуществлять путем поэтапного увеличения присоединенной тепловой нагрузки к Дорогобужской ТЭЦ.

Для увеличения надежности теплоснабжения потребителей г.Дорогобужа, сокращения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии необходимо также большое внимание уделить проведению капитального ремонта и реконструкции существующих магистральных трубопроводов, возможно с уменьшением условного прохода и использования современной изоляции (трубопроводы выработали свой нормативный ресурс – 25 лет и теперь ежегодно привлекается специализированная организация для проведения технического диагностирования состояния тела трубы, продления срока эксплуатации) и квартальных тепловых сетей.

**Водоснабжение, водоотведение.**

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» - является одним из ресурсоснабжающих организаций г. Дорогобужа, осуществляющее продажу коммунального ресурса (питьевой воды), прием и очистку сточных вод.

В соответствии с условиями договоров аренды муниципального имущества на территориях Дорогобужского, Верхнеднепровского городских поселений и Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области МУП «Водоканал» осуществляет надежное и бесперебойное (круглосуточное) техническое обслуживание и эксплуатацию, в том числе проведение текущих ремонтов объектов инженерной инфраструктуры и инженерных коммуникаций (сетей) централизованного коммунального водоснабжения и водоотведения, в том числе объектов децентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев).

В настоящее время МУП «Водоканал» обслуживает на территории Дорогобужского городского поселения:

- 3 водозабора (включает в себя три насосных станций II подъема и 13 артезианских скважин)

- 12 шахтных колодцев

- 5 очистных сооружений

- 4 канализационно-насосных станций

- 67км центральных водопроводных и 26,826км канализационных сетей

Водоснабжение г. Дорогобуж осуществляется за счет подземных вод.

Производительность существующих скважин меньше необходимого водопотребления на нужды города. Это приводит к частым перебоям в снабжении населения водой и способствует загрязнению водопроводных сетей и низкому качеству питьевой воды. Сети водопровода проложены из чугунных, асбестоцементных и стальных труб.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## Сеть городского водопровода является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода.

Количество жителей, обеспеченных централизованной канализацией – 8122 чел. Общая протяженность канализационных сетей 26,826 км.

Головные очистные сооружения расположены в правобережной части города. На очистные сооружения поступают стоки микрорайона №2, стоки жилых кварталов, предприятий и учреждений по ул. Седова. Мощность очистных сооружений 400 м3/сут.Канализационная насосная станция оборудована тремя насосами ФГ 144/46.

Канализационная сеть обеспечивает прием и отведение хозяйственно-бытовых и производственных стоков на канализационные очистные сооружения. Канализационные стоки от населения и предприятий по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (КНС), которыми по напорным трубопроводам подаются на очистные сооружения канализации. Часть населения пользуется выгребными ямами.

Существующая схема сети подлежит реконструкции с учетом ее рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации системы.

В настоящее время МУП «Водоканал» осуществляет обслуживание следующих очистных сооружений г. Дорогобужа:

- очистные сооружения микрорайон № 2 г. Дорогобуж ул. Дворецкого, 140;

- очистные сооружения ул. Интернациональная;

- очистные сооружения ул. Павлова;

- очистные сооружения ул. Лермонтова;

- очистные сооружения микрорайона ДОС.

***Очистные сооружения микрорайон № 2 г. Дорогобуж по ул. Дворецкого, 140*** введены в эксплуатацию в 1983 году, согласно проекта являлись временными и предназначались только для очистки хозяйственно-бытовых стоков микрорайона № 2 г. Дорогобуж.

В состав действующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков входят: приёмная камера, песколовка, первичные отстойники, илоперегниватели, поля фильтрации и иловые площадки общей площадью 20 га.

Нарушение технологии обработки ила и несвоевременная очистка полей фильтрации привела к заполнению карт полей фильтрации на всю глубину стоками, поля фильтрации закальматированны, стоки плохо фильтруются в грунт. Такое положение ситуации может в любое время привести к порывам и аварийным сбросам стоков в р. Днепр.

В связи с интенсивным строительством в 90-х годах на правом берегу г. Дорогобужа жилого микрорайона со своей инфраструктурой, мощность действующих очистных сооружений исчерпана полностью. Очистные сооружения находятся в критическом состоянии, обеспечить эффективную очистку не представляется возможным по причине устаревших методов очистки сточных вод и износа основных конструкций очистных сооружений, а также низкой проектной производительностью очистных сооружений. На сегодняшний день очистные сооружения выработали свой ресурс полностью.

Экологические нормативы, действующие на территории РФ, диктуют жёсткие требования к качеству сточных вод, поступающих в водоёмы. Допустимые концентрации загрязняющих веществ устанавливаются на уровне ПДК для водоёмов рыбохозяйственной категории водоснабжения. За негативное воздействие на окружающую среду МУП «Водоканал», обслуживающее действующие очистные сооружения, вынуждено вносить сверхлимитную плату в 25-кратном размере за превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водоём.

Городу Дорогобужу необходимы новые очистные сооружения мощностью 3000 м³/сут. с современными методами очистки сточных вод, соответствующих экологическим требования.

***Очистные сооружения ул. Интернациональная*** построены с нарушением строительных и санитарных норм и находятся в зоне затопления в период половодья р. Днепр. Сточные воды попадают в р. Днепр практически без очистки.

На ***очистных сооружениях микрорайона ДОС*** технология очистки не соблюдается, что приводит к загрязнению подземного горизонта и поверхностных вод р. Ведога, впадающей в р. Днепр.

***Очистные сооружения ул. Павлова*** представляют собой три последовательных отстойника, дезинфекция стоков не предусмотрена проектом. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

***Очистные сооружения ул. Лермонтова*** состоят из 4 карт полей фильтрации. Выпуска в вводный объект не имеют, осуществляют только механическую очистку в естественных условиях.

Все очистные сооружения г. Дорогобуж на сегодняшний день требуют реконструкции находятся в критическом состоянии, обеспечить эффективную очистку не представляется возможным

Производительность очистных сооружений бытовых стоков – 2085 м3/сут. После очистных сооружений биологической очистки сбрасываются в р. Днепр.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ "Об охране окружающей среды", Закона РФ " О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Расширения централизованной системы водоотведения в планируемый период не предусмотрено.

В настоящее время необходимость строительства новых очистных сооружений и реконструкции и модернизации существующих является важной экологической и социально значимой задачей.

**Раздел 2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

**Целью муниципальной программы** является обеспечение устойчивого функционирования и развития системы коммунального комплекса, обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

**Целевыми показателями** реализации муниципальной программы являются:

- количество проектов ПСД разработанных, подготовленных, получивших положительное заключение госэкспертизы;

- количество реализованных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЖКХ.

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном процессе;

- повышение качества коммунальных услуг;

- улучшение экологического состояния окружающей среды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций. .

Сроки реализации муниципальной программы: 2016 – 2020 годы, в один этап.

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм.**

В рамках муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2016 - 2020 годы будут реализовываться следующее основное мероприятие:

**1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры**

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие:

- разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений микрорайон № 2 г. Дорогобуж;

- строительство очистных сооружений микрорайон № 2 г. Дорогобуж;

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений ул. Павлова;

- реконструкция очистных сооружений ул. Павлова;

- разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений (насосной станции первого подъема ул. Симоновой);

- строительство водозаборных сооружений (насосной станции первого подъема ул. Симоновой);

- разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений (артскважина «Агрос»);

- строительство водозаборных сооружений (артскважина «Агрос»);

- разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений (насосной станции первого подъема ул. Пушкина);

- строительство водозаборных сооружений (насосной станции первого подъема ул. Пушкина).

План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 2 к муниципальной программе.

Нормативно-правовые акты, касающиеся сферы реализации муниципальной программы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185- ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет **268 600,0** тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 3 500,0 тыс. руб.;

2017 -2020 годы – 265100,0 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

2016 год – 700,0 тыс. руб.;

2017 -2020 годы – 620,0 тыс. руб.

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2016 год – 2 100,0 тыс. руб.;

2017-2020 годы 159 060,0 тыс. руб.;

- средства инвесторов

2016 год – 700,0 тыс. руб.;

2017-2020 годы 105 420,0 тыс. руб.

Реализация мероприятия муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») и внебюджетных источников, в т.ч. средств инвесторов.

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Объемы финансирования муниципальной программы могут быть скорректированы в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, региональных целевых программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета Российской Федерации, областного бюджета и бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы, будут направлены на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области.

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области на 2016 – 2020 годы» |

План реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории

муниципального образования Дорогобужское городское поселение

Дорогобужского района Смоленской области на 2016 – 2020 годы»

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | | Исполнитель  мероприятия | | Источники финансового обеспечения | | | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | | | | | | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | | | | | |
| всего | очередной  финансо  вый год | | | 1-й год планового  периода | | 2-й год планового  периода | | | очередной  финансовый год | 1-й год планового  периода | | | 2-й год планового  периода | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | | | 11 | | |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы коммунального комплекса, обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 муниципальной программы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Количество проектов ПСД разработанных, подготовленных, получивших положительное заключение госэкспертизы | | х | | | х | х | | | х | | х | | х | 1 | | | 4 | | | 0 | |
| 1.2. | | | Количество реализованных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЖКХ | | х | | | х | х | | | х | | х | | х | 0 | | | 1 | | | 4 | |
| 1.3. | | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений микрорайон №2 г. Дорогобуж | | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» | | | бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | 700,0 | | 700,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ) | | 2 100,0 | | 2 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| внебюджетные средства в том числе: | | 700,0 | | 700,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства инвестора | | 700,0 | | 700,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| 1.4. | | Строительство очистных сооружений микрорайон №2 г. Дорогобуж | | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | | бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства Фонда ЖКХ | | 150000,0 | | 0,0 | | 150 000,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| внебюджетные средства в том числе: | | 100 000,0 | | 0,0 | | 100 000,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства инвестора | | 100000,0 | | 0,0 | | 100 000,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| 1.5. | | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений ул. Павлова | | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | | бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | 100,0 | | 0,0 | | 100,0 | |  | | | х | | | х | | | х |
| средства Фонда ЖКХ | | 300,0 | | 0,0 | | 300,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| внебюджетные средства в том числе: | | 100,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства инвестора | | 100,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| 1.6. | | Реконструкция очистных сооружений ул. Павлова | | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | | бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства Фонда ЖКХ | | 4 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 800,0 | | | х | | | х | | | х |
| внебюджетные средства в том числе: | | 3200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3200,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства инвестора | | 3200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3200,0 | | | х | | | х | | | х |
| 1.7. | | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений (насосной станции первого подъема ул. Симоновой) | | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | | бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | 60,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства Фонда ЖКХ | | 180,0 | | 0,0 | | 180,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| внебюджетные средства в том числе: | | 60,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства инвестора | | 60,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| 1.8. | | Строительство водозаборных сооружений (насосной станции первого подъема ул. Симоновой) | | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | | бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | 300,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 300,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства Фонда ЖКХ | | 900,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 900,0 | | | х | | | х | | | х |
| внебюджетные средства в том числе: | | 300,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 300,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства инвестора | | 300,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 300,0 | | | х | | | х | | | х |
| 1.9. | | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений (артскважина «Агрос») | | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | | бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | 80,0 | | 0,0 | | 80,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства Фонда ЖКХ | | 240,0 | | 0,0 | | 240,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| внебюджетные средства в том числе: | | 80,0 | | 0,0 | | 80,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства инвестора | | 80,0 | | 0,0 | | 80,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| 1.10. | | Строительство водозаборных сооружений (артскважина «Агрос») | | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | | бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства Фонда ЖКХ | | 1 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 200,0 | | | х | | | х | | | х |
| внебюджетные средства в том числе: | | 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 800,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства инвестора | | 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 800,0 | | | х | | | х | | | х |
| 1.11. | | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений (насосной станции первого подъема ул. Пушкина) | | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | | бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | 80,0 | | 0,0 | | 80,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства Фонда ЖКХ | | 240,0 | | 0,0 | | 240,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| внебюджетные средства в том числе: | | 80,0 | | 0,0 | | 80,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства инвестора | | 80,0 | | 0,0 | | 80,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| 1.12. | | Строительство водозаборных сооружений (насосной станции первого подъема ул. Пушкина) | | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | | бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства Фонда ЖКХ | | 1 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 200,0 | | | х | | | х | | | х |
| внебюджетные средства в том числе: | | 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 800,0 | | | х | | | х | | | х |
| средства инвестора | | 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 800,0 | | | х | | | х | | | х |
| **Всего по муниципальной программе** | | | |  | | | **Всего**  **из них** | | **268 600,0** | | **3500,0** | | **251 600,0** | | **13500,0** | | | **х** | | | **х** | | | **х** |
|  |  | | | **Бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области** | | **1 320,0** | | **700,0** | | **320,0** | | **300,0** | | | **х** | | | **х** | | | **х** |
|  |  | | | **средства Фонда ЖКХ** | | **161160,0** | | **2100,0** | | **150960,0** | | **8100,0** | | | **х** | | | **х** | | | **х** |
| **внебюджетные средства в том числе:** | | **106 120,0** | | **700,0** | | **100320,0** | | **5100,0** | | | **х** | | | **х** | | | **х** |
| **средства инвестора** | | **106 120,0** | | **700,0** | | **100320,0** | | **5100,0** | | | **х** | | | **х** | | | **х** |

|  |
| --- |
| Приложение 1  к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области на 2016 – 2020 годы» |

Целевые показатели

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории

муниципального образования Дорогобужское городское поселение

Дорогобужского района Смоленской области на 2016 – 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам (к очередному финансовому году) | | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы коммунального комплекса, обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям» | | | | | | | |
| 1. | Количество проектов ПСД разработанных, подготовленных, получивших положительное заключение госэкспертизы; | чел. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2. | Количество реализованных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЖКХ. | чел. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |