АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11.02.2014 № 71-р

О мерах по противодействию весенне-летним паводкам 2014 года на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

На основании Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне-летними паводками 2014 года, сокращения наносимого ими ущерба на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области:

1. Утвердить:

1.1. Состав оперативного штаба по противодействию весенне-летним паводкам 2014 года на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – оперативный штаб) (приложение № 1).

1.2. План противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2014 году (приложение № 2).

2. Установить, что:

2.1. Оперативный штаб является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия администраций городского и сельских поселений, заинтересованных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – муниципальный район), при планировании и исполнении ими противопаводковых мероприятий, а также мероприятий по защите населения и сохранению материальных ценностей.

2.2. Решения оперативного штаба, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми организациями независимо от форм собственности, расположенными на территории муниципального района, а также гражданами, проживающими в муниципальном районе.

3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений, руководителям организаций, расположенных на территории муниципального района:

3.1. Рассмотреть вопросы по предупреждению негативных последствий весенне-летних паводков 2014 года на подведомственных территориях, в том числе по защите населения и сохранению материальных ценностей.

3.2. Создать необходимые запасы материальных и финансовых средств, спланировать противопаводковые мероприятия на подведомственных территориях и организовать их выполнение.

3.3. Создать оперативные органы управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне-летними паводками 2014 года.

3.4. Организовать контроль за готовностью сил и средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ в период весенне-летних паводков 2014 года.

3.5. Организовать обследование бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также работы по очистке канав, кюветов, водопропускных труб для беспрепятственного пропуска талых и сточных вод.

3.6. Организовать разъяснительную работу среди населения подведомственной территории о правилах поведения в зонах возможного подтопления.

4. Рекомендовать исполнительному директору ОАО «Дорогобуж» Бочерикову В.В., генеральному директору ООО «Дорогобужская ТЭЦ» Грачеву В.П., заместителю директора – начальнику Дорогобужского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» Ерохину Н.Ф., директору МУП «Водоканал» Овчинниковой Г.А. организовать обследование гидротехнических сооружений, дорог, мостов, водопропускных труб, очистных и других сооружений и принять меры по их очистке, дополнительному укреплению, ремонту.

5. Рекомендовать собственнику ООО «Управляющая компания «РАЙОН» Долининой О.А., генеральному директору ООО «Управляющая компания ЕДИНСТВО» Бавшину Д.О., и.о. председателя ТСЖ «Черемушки» Ананенкову В.А., исполнительному директору «Жилстройсервис» Ермакову С.А.:

- организовать комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными заболеваниями;

- принять меры по исключению попадания носителей инфекции в систему питьевого водоснабжения.

6. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, начальнику СОГБУВ «Дорогобужская ветстанция» Воробьеву М.А. принять меры по недопущению попадания в водоемы отходов сельскохозяйственного производства, размыва скотомогильников, попадающих в зону возможного подтопления, по сохранению семян, кормов.

7. Рекомендовать начальнику Дорогобужских РЭС филиала ОАО «МРСК ЦЕНТРА – «Смоленскэнерго» Багруку О.Ф. подготовить оборудование и линии электропередачи к устойчивой работе в период весенне-летних паводков.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.п. Главы Администрации

муниципального образования

«Дорогобужский район» Смоленской области                                            А.В. Мартынов

| Исполнитель: ________________ С.А. Галкин 4-16-44 «____»_____________2014 г. Отп. 1 экз. - в дело Виза: _________________В.С. Сосонкина «____»_____________2014 г. |  | Разослать: прокурору, районной Думе, поселения – 13, члены комиссии – 3, организации-10, ГОЧС, ЕДДС, управление с/х |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 1 к распоряжению Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 11.02.2014 № 71-р |

С О С Т А В

оперативного штаба по противодействию весенне-летним паводкам 2014 года

на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

| Мартынов Александр Васильевич | И.п. Главы Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, руководитель оперативного штаба |
| --- | --- |
| Свиридов Сергей Николаевич | начальник 25 пожарной части отряда ФПС ФГКУ «ОФПС по Смоленской области», заместитель руководителя оперативного штаба (по согласованию) |
| Галкин Сергей Анатольевич | главный специалист (по делам ГО и ЧС) Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, секретарь оперативного штаба |
| Члены оперативного штаба: |
| Бавшин Дмитрий Олегович | генеральный директор ООО «Управляющая компания ЕДИНСТВО» (по согласованию) |
| Воробьев Михаил Александрович | начальник СОГБУВ «Дорогобужская ветстанция» (по согласованию) |
| Долинина Ольга Александровна | собственник ООО «Управляющая компания «РАЙОН» (по согласованию) |
| Ерохин Николай Федорович | заместитель директора – начальник Дорогобужского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию) |
| Киселева Елена Федоровна | главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора (по согласованию) |
| Кожемякин Сергей Валентинович | начальник полиции общественной безопасности межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский» (по согласованию) |
| Куриленков Владимир Юрьевич | главный врач ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» (по согласованию) |
| Моксин Михаил Иванович | начальник поисково-спасательного отряда СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» (по согласованию) |
| Овчинникова Галина Александровна | директор МУП «Водоканал» |
| Молчанова Татьяна Алексеевна | Глава Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области (по согласованию) |
| Шорина Анна Анатольевна | начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |

Приложение № 2 к распоряжению Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 11.02.2014 № 71-р

П Л А Н

противопаводковых мероприятий на территории муниципального

образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за выполнение | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья на закрепленных территориях, ГТС, плотинах и водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории | Главы администраций, заинтересованные организации | до 15 марта |  |
| 2 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, технического состояния ГТС, безаварийного сброса паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций | Главы администраций, заинтересованные организации | до 15 марта |  |
| 3 | Назначение ответственных лиц и организация круглосуточного дежурства на период прохождения половодья. Организация передачи оперативной информации о прохождении весеннего половодья в ЕДДС | Главы администраций, заинтересованные организации | Период половодья |  |
| 4 | Прогноз развития паводковой обстановки на территории МО «Дорогобужский район» Смоленской области | Главный специалист ГОЧС | до 15 марта |  |
| 5 | Организация и проведение штабной тренировки районной КЧС и ОПБ по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на ЧС, вызванные весенним половодьем | Председатель КЧС и ОПБ, главный специалист ГОЧС | 1 марта |  |
| 6 | Проверка и корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, зон возможных подтоплений, планов эвакуации и жизнеобеспечения пострадавшего населения | Главный специалист ГОЧС, главы поселений | 1 марта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Проверка готовности сил и средств муниципального звена РСЧС, предназначенных для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья | Главный специалист ГОЧС, руководители организаций | 1 марта |  |
| 8 | Владельцам объектов централизованного водоснабжения обеспечить проведение лабораторных исследований качества питьевой воды | МУП «Водоканал», главы сельских администраций | до 31 марта |  |
| 9 | Организация сбора информации и контроля уровня паводковых вод на территории МО «Дорогобужский район» Смоленской области | Главный специалист ГОЧС, инспектора ЕДДС, Глава Администрации Полибинского сельского поселения | Ежедневно с 20 марта. Информация к 8:30 |  |
| 10 | Создание резерва финансовых средств на выполнение противопаводковых мероприятий | Главы администраций, рук. организаций | до 24 марта |  |
| 11 | Проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб, дорог, дорожного полотна, мостов и водопропускных труб в наиболее опасных местах и принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности | Филиал «Смоленскавтодор», МУП «Водоканал» | до 21 марта |  |
| 12 | Обследование и организация защиты ГТС, в том числе бесхозяйных, закрытых водоемов, шламоотстойников, попадающих в зону возможного затопления. При обследовании ГТС проверить работу винтоподъемного оборудования, очистить водосбросные тракты от льда и посторонних предметов. Создание необходимого запаса строительных материалов и необходимых механизмов, на случай аварийной обстановки | Главы администраций, ОАО «Дорогобуж», Дорогобужская ТЭЦ, филиал «Смоленскавтодор» МУП «Водоканал» | до 22 марта |  |
| 13 | Организовать обследование и мероприятия по дополнительной защите опор линий электропередачи и связи | Дорогобужская ТЭЦ, Дорогобужские РЭС, Дорогобужский ЛТУ | Весь период половодья |  |
| 14 | Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда | Филиал «Смоленскавтодор», МУП «Жилкомун-сервис», ООО «КомфортСити» | Весь период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод | Филиал «Смоленскавтодор», МУП «Жилкомун-сервис», ООО «КомфортСити» | до 22 марта |  |
| 17 | Проверка готовности системы оповещения к выполнению задач по предназначению при затоплении (подтоплении), в том числе готовности средств оповещения на подвижных объектах | Главный специалист ГОЧС, главы администраций городского и сельских поселений | до 22 марта |  |
| 18 | Подготовка необходимого количества спасательных плавсредств | Главный специалист ГОЧС, главы администраций | до 22 марта |  |
| 19 | Создание резерва ГСМ, источников аварийного энергоснабжения, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости и материалов для ликвидации паводковых явлений | Главы администраций, рук. организаций, отдел экономики, РАЙПО, ЦРБ | до 24 марта |  |
| 20 | Уточнение и подготовка мест для размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | Главный специалист ГОЧС, главы администраций | до 24 марта |  |
| 21 | Снабжение эвакуированного населения продовольствием, создание условий для их временного проживания | Главы администраций, отдел экономики | В случае эвакуации |  |
| 22 | Подготовка медицинских учреждений для оказания помощи пострадавшим | ЦРБ | до 24 марта |  |
| 23 | Выделение автотранспорта для вывоза населения из зоны затопления | И.П. Кондрашова | В случае эвакуации |  |
| 24 | Уточнение мест расположения кладбищ, скотомогильников, складов и хранилищ с ядохимикатами, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), и принять меры по обвалования площадок и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения (удобрения, ядохимикаты) | Управление сельского хозяйства, Дорогобужская ветстанция, главы администраций | до 31 марта |  |
| 25 | Выполнение мероприятий по охране подземных вод (проверить наличие незатомпанированных скважин и при их выявлении принять меры к восстановлению изоляции водоносных горизонтов) | МУП «Водоканал», главы администраций | до 24 марта |  |

Главный специалист (по делам ГО и ЧС) Администрации

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области                  С.А. Галкин

Лист

согласования к распоряжению Администрации муниципального образования

«Дорогобужский район» Смоленской области

от ___________2014 № ____

| 1 | Антоненкова З.Г. | __________ | «______» | ________________ | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Багрук О.Ф. | __________ | «______» | ________________ | 2014 г. |
| 3 | Бочериков В.В. | __________ | «______» | ________________ | 2014 г. |
| 4 | Власов В.И. | __________ | «______» | ________________ | 2014 г. |
| 5 | Воробьев М.А. | __________ | «______» | ________________ | 2014 г. |
| 6 | Грачев В.П. | __________ | «______» | ________________ | 2014 г. |
| 7 | Ерохин Н.Ф. | __________ | «______» | ________________ | 2014 г. |
| 8 | Долинина О.А. | __________ | «______» | ________________ | 2014 г. |
| 9 | Моксин М.И. | __________ | «______» | ________________ | 2014 г. |
| 10 | Свиридов С.Н. | __________ | «______» | ________________ | 2014 г. |
| 11 | Езопов А.И. | __________ | «______» | ________________ | 2014 г. |
| 12 | Азаренкова И.И. | __________ | «______» | ________________ | 2014 г. |
| 13 | Куриленков В.Ю. | __________ | «______» | ________________ | 2014 г. |