|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКИРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

09.12.2016 № 45

Об утверждении муниципальной

программы "Создание условий для

обеспечения качественными услугами

ЖКХ и благоустройство территории

Балакиревского сельского поселения

Дорогобужского района Смоленской

области" на 2017-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Балакиревского сельского поселения от 05.11.2013 № 23 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации**»,** Уставом муниципального образования Балакиревское сельское поселение, Администрация Балакиревского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области" на 2017 - 2019 годы.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном вестнике Балакиревского сельского поселения».

Глава муниципального образования

Балакиревское сельское поселение

Дорогобужского района Смоленской области Г.М.Шмыканова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Балакиревского сельского поселения

Дорогобужского района

Смоленской области

от 05.11.2013 г. № 23

(в редакции постановления

от 09.12.2016 № 45)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и

благоустройство территории Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области» на 2017 - 2019 годы»

д. Быково

2016

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области» на 2017-2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | Администрация Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией –  благоустройства, обеспечением чистоты и порядка;  повышение качества жизни населения на территории поселения;  развитие и модернизация муниципальных систем водоснабжения и энергосбережения для сохранения их работоспособности, улучшения их условий. |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Содержание зеленых насаждений.  Содержание и ремонт других объектов благоустройства.  Благоустройство мест захоронений. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 2017 – 2019годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 210,0 тыс.руб., в том числе по года:  -2017- 70,0тыс.руб.  -2018- 70,0тыс.руб.  -2019- 70,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения.  Повышение эффективности водоснабжения населения. |

**1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей экономики Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.

Бесперебойное снабжение потребителей холодной водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, являются основой социальной стабильности поселения.

Объекты коммунальной инфраструктуры Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области, находятся в изношенном состоянии.

Система централизованного водоснабжения Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области представляет собой комплекс взаимосвязанных технических сооружений и состоит из 4 водозаборных узлов, и 3 водопроводных систем. Из 7,0 км водопроводных сетей 3,0 км находятся в ветхом состоянии и нуждаются в замене.

Таким образом, анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сферах показывает, что:

- учитывая высокую степень изношенности основных фондов системы водоснабжения населенных пунктов, проведение качественных ремонтов и частичной замены элементов водопроводной сети крайне необходимо;

-основным направлением реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является сокращение потребления энергоресурсов административными и муниципальными учреждениями, жилым фондом, организациями различных форм собственности.

  В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на указанные цели, проблемы комплексного благоустройства поселения остаются наиболее острыми. Их решение возможно только с помощью принятия муниципальной программы по комплексному благоустройству поселения.

**2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области» на 2017-2019 годы состоит из следующих разделов:

1. Ремонт и обслуживание жилищно-коммунального хозяйства;

2. « Благоустройство»;

3. «Уличное освещение».

Приоритеты и цели государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетами региональной государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания граждан;

-модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено ремонту и содержанию систем водоснабжения.

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Цель Программы соответствует стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в Таблице № 1.

Предусматривается решение следующих приоритетных задач:

- ремонт ограждения кладбища;

- уборка несанкционированных свалок;

- бесперебойная подача питьевой воды;  
 - замена ламп уличного освещения.

Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприятий позволит достичь следующих конечных результатов:

- обеспечение бесперебойной подачи воды от источника до потребителя, повышение качества воды;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации;

-снижение потерь энергетических ресурсов, повышение уровня энергосбережения.

Сроки реализации Программы: 2017 – 2019 годы.

Таблица № 1

Целевые показатели

реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области» на 2017-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица изм-ния | Базовые значения показателей по годам | | Планируемые значения показателей (на очередной финансовый год и плановый период) | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Раздел 1 муниципальной программы:** «Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и развитие водоснабжения» | | | | | | | |
| 1. | Целевой показатель 1 муниципальной программы  «Ремонт водопроводных сетей, сохранение их соответствия нормативным требованиям» | км | - | - | - | - | - |
| **Раздел 2 муниципальной программы:** « Благоустройство» | | | | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель 2 муниципальной программы  «Организация и содержание мест захоронения» | тыс.м2 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | «Ремонт обелиска д. Быково» | ед. | - | - | - | - | - |
| 2.3 | «Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок» | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.4 | « Содержание сетей уличного освещения» | ед. | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2.4 | «Прочее благоустройство» | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

**Основное мероприятие 1 - «Ремонт и обслуживание жилищно-коммунального хозяйства»**

Основное мероприятие предусматривает финансирование за счет средств местного бюджета ремонта и содержание объектов водоснабжения, в приоритетном порядке направлено на снижение аварийности, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов систем водоснабжения, направлено на повышение качества воды.

**Основное мероприятие 2 – «Благоустройство территории Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области»**

Основное мероприятие направлено на создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Основными нормативными документами, определяющими государственную политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;
3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
4. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»;
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг»;
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
10. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем ассигнований местного бюджета составляет **210,0** тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – **70,0** тыс. рублей;

в 2015 году – **70,0** тыс. рублей;

в 2016 году – **70,0** тыс. рублей,

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в Таблице № 2. и может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, региональных целевых программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации, Смоленской области, муниципального образования «Дорогобужский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица № 2

**План реализации**

муниципальной программы«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и

благоустройство территории Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области» на 2017 - 2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Исполнитель  мероприятия | Источники финан-сового обеспе-чения (расшиф-ровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | |
| всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. **Цель муниципальной программы:** Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Балакиревского сельского поселенияДорогобужского района Смоленской области | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 муниципальной программы:** Создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 1. Ремонт и обслуживание жилищно-коммунального хозяйства | Администра-  ция Балакиревского сельского поселения | | Бюджет Балакиревского сельского  поселения | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы | | Администра-  ция Балакиревского сельского поселения | | Бюджет Балакиревского сельского  поселения | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2 муниципальной программы:** Организация благоустройства территории | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1. Содержание мест захоронения | | Администра-  ция Балакиревского сельского поселения | Бюджет Балакиревского сельского  поселения | - | - | - | - | х | х | х |
| 2.2. | Мероприятие 2. Прочее благоустройство | | Администра-  ция Балакиревского сельского поселения | Бюджет Балакиревского сельского  поселения | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х |
| 2.3. | Мероприятие 3. Уличное освещение | | Администра-  ция Балакиревского сельского поселения | Бюджет Балакиревского сельского  поселения | 171,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы | | | Администра-  ция Балакиревского сельского поселения | Бюджет Балакиревского сельского  поселения | 201,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | х | х | х |
| **Всего по муниципальной программе:** | | | | | **210,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | х | х | х |