АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27.02.2018_ № _124_

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2016 – 2020 годы

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 16.10.2013 № 636 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27.02.2014 № 126, от 08.08.2014 № 500, от 10.10.2014 № 599, от 21.11.2014 № 667, от 11.03.2015 №166, от 30.10.2015 №713, от 05.05.2016 №340, от 14.11.2016 №770),

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 21.12.2015 №837 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 18.04.2016 №303, от 19.10.2016 №671, от 21.12.2016 №874, от 28.12.2016 №898, от 21.02.2017 №174, от  29.03.2017№264, от 25.05.2017 №427, от 29.11.2017 №993 ) изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

Глава муниципального образования

«Дорогобужский район» Смоленской области                                                      О.В. Гарбар

| Отп. 1 экз. в дело Исполнитель _________ А.А. Шорина Тел. 4-17-49 «___»_______________ 2018 г. Разработчик _________ О.А. Прокопенко Тел. 4-16-67 Визы: ____________________ Н.А. Осипова «___» ______________ 2018 г. ____________________ А.Г. Новикова «___» ______________ 2018 г. Тел. 4-11-09 ____________________ Л.А. Березовская «___» ______________ 2018 г. ____________________ Л.В. Градобоева «___» ______________ 2018г | Разослать: прокуратуре, районной Думе, Финансовому управлению, комитету по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству, комитету по экономике и перспективному развитию, отделу по учету и отчетности, КРК |
| --- | --- |

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Дорогобужский район»

Смоленской области

от  21.12.2015 №_837__(в редакции постановления  Администрации

муниципального образования

«Дорогобужский район»

Смоленской области от _27.02.218№124)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области»

на 2016 – 2020 годы

# ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области»

на 2016 – 2020 годы

| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы коммунального комплекса, обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | -протяженность газопровода к инвестиционным площадкам; - протяженность новой линии водопровода от дома № 9 ул. Свердлова до дома № 15 ул. Седова в г. Дорогобуж; - протяженность трубопровода холодного водоснабжения по ул. Седова от артскважины до ж.д. №27 г. Дорогобуж; - протяженность новой линии водопровода в г. Дорогобуж. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2016 – 2020 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 78 367,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 27 056,5 тыс. руб.; 2017 год – 28 009,1 тыс. руб.; 2018 год – 21 102,0 тыс. руб.; 2019 год - 1 100,0 тыс. руб.; 2020 годы – 1 100,0 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: -средства бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области составляют 3 369,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 12,9 тыс. руб., 2017 год – 54,3 тыс. руб.; 2018 год – 1 102,0 тыс. руб.; 2019 год - 1 100,0 тыс. руб.; 2020 годы – 1 100,0 тыс. руб. - средства областного бюджета составляют 69 815,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 25 393,6 тыс. руб.; 2017 год – 24 421,4 тыс. руб.; 2018 год – 20 000,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 годы – 0,0 тыс. руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляют 5 183,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 1 650,0 тыс. руб.; 2017-год – 3 533,4 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 годы – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - повышение качества коммунальных услуг; - улучшение экологического состояния окружающей среды. – устранение причин возникновения аварийных ситуаций. |

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной  программы

Предприятия коммунального комплекса на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области (далее- Дорогобужское городское поселение), осуществляющие коммунальные услуги населению, представлены несколькими предприятиями: ООО «Дорогобужская ТЭЦ» (теплоснабжение, горячее водоснабжение), МУП «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение), Дорогобужский РЭС Филиала ПАО МРСК «Центра»-«Смоленскэнерго» (электроснабжение), ТОГП Сафоновский участок        ООО «Газпром  межрегионгаз Смоленск» (газоснабжение).

Теплоснабжение

Теплоснабжение  Дорогобужского  городского поселения осуществляется, как централизовано, так и децентрализовано. Централизованное отопление и горячее водоснабжение охватывает правобережье р. Днепр в г.Дорогобуже. Жилой фонд и социально значимые объекты на левом берегу частично отапливаются шестью газовыми котельными и двумя электрическими. Поставщик услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения -  ООО «Дорогобужская ТЭЦ», которое осуществляет производство, передачу тепловой энергии, расчет и сбор платежей за тепловую энергию, а также  горячее водоснабжение.

Для подогрева сетевой воды на ТЭЦ, идущей на отопление и горячее водоснабжение потребителей г.Дорогобужа используется  теплофикационная установка №1, состоящая из системы трубопроводов, насосного оборудования и сетевых подогревателей (бойлеров). В состав теплофикационной установки входит два основных и два пиковых бойлера.

Теплоснабжение производится по магистральному трубопроводу надземная прокладка диаметром ø720мм (ввод в эксплуатацию – 1979г., протяженностью 9660 п.м в однотрубном исчислении) и ø530 мм (ввод в эксплуатацию – 1984г., протяженностью 12550 п.м в однотрубном исчислении).

Режим работы тепловой сети ведется в соответствии с режимной картой и температурным графиком качественного регулирования.

Система теплоснабжения г.Дорогобужа закрытая – сетевая вода на центральных тепловых пунктах (далее – ЦТП) через водо-водяные подогреватели нагревает контур отопления и горячего водоснабжения.

Дорогобужская ТЭЦ является единственным источником централизованного теплоснабжения в Дорогобужском районе.

Описание  существующих  технических и технологических

проблем в системе теплоснабжения поселения

Относительно высокая доля технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям определяется, протяженностью тепловых сетей, техническим состоянием тепловой изоляции и объемом передаваемой тепловой энергии.

Анализ гидравлических режимов работы тепловой сети показывает, что скорость движения теплоносителя по всем участкам тепловой сети сравнительно невысока. Пропускная способность тепловых сетей в полном объеме не используется. Средний физический износ тепловых сетей составляет порядка 60%.

Перевод на индивидуальные источники теплоснабжения многоквартирных жилых домов, наравне с переводом жилых и не жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, не допускается.

Развитие системы теплоснабжения целесообразно осуществлять путем поэтапного увеличения присоединенной тепловой нагрузки к Дорогобужской ТЭЦ.

Для увеличения надежности теплоснабжения потребителей г.Дорогобужа, сокращения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии необходимо также большое внимание уделить проведению капитального ремонта и реконструкции существующих магистральных трубопроводов, возможно с уменьшением условного прохода и использования современной изоляции (трубопроводы выработали свой нормативный ресурс – 25 лет и теперь ежегодно привлекается специализированная организация для проведения технического диагностирования состояния тела трубы, продления срока эксплуатации) и квартальных тепловых сетей.

Водоснабжение, водоотведение.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» - является одним из ресурсоснабжающих организаций г. Дорогобужа, осуществляющее продажу коммунального ресурса (питьевой воды), прием и очистку сточных вод.

В соответствии с условиями договоров аренды муниципального имущества на территориях Дорогобужского, Верхнеднепровского городских поселений и Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области МУП «Водоканал» осуществляет надежное и бесперебойное (круглосуточное) техническое обслуживание и эксплуатацию, в том числе проведение текущих ремонтов объектов инженерной инфраструктуры и инженерных коммуникаций (сетей) централизованного коммунального водоснабжения и водоотведения, в том числе объектов децентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев).

В настоящее время МУП «Водоканал» обслуживает на территории Дорогобужского городского поселения:

- 3 водозабора (включает в себя три насосных станций II подъема и 13 артезианских скважин)

- 12 шахтных колодцев

- 5 очистных сооружений

- 4 канализационно-насосных станций

- 67км центральных водопроводных и 26,826км канализационных сетей

Водоснабжение г. Дорогобуж осуществляется за счет подземных вод.

Производительность существующих скважин меньше необходимого водопотребления на нужды города. Это приводит к частым перебоям в снабжении населения водой и способствует загрязнению водопроводных сетей и низкому качеству питьевой воды. Сети водопровода проложены из чугунных, асбестоцементных и стальных труб.

Техническая  характеристика  объектов  водоснабжения

МУП «Водоканал» г. Дорогобуж

Насосная  станция  I го  подъема (арт.скважина) ул. Пушкина

Кирпичное здание 9,28 м х 8,4 м, полузаглубленное. Внутри здания   приямок   h = 2.5 м в котором расположена арт.скважина с установленным  глубинным насосом ЭЦВ 8-25-150, глубина погружения насоса – 27 м, глубина скважины – 84,6 м. эксплуатируется с 1931 года. Управление насосом осуществляется станцией управления с частотным регулированием. В приямке также расположены контрольно измерительные приборы (манометры, датчики давления, прибор учета воды).  Насосная станция работает в непрерывном режиме. Подача воды  осуществляется на водонапорную башню по ул.Горбачева и далее на   ул.Коммунистическая, Симоновой, Горбачева,  Пушкина, Парижской-Коммуны,   К-Маркса и прилегающие переулки.

Насосная станция существует с 1931 г., она расположена в городской застройке, что не позволяет  соблюсти нормативы по обеспечению зоны санитарной охраны водозабора. Состояние  обсадных труб скважины за такой срок эксплуатации аварийное. Резерва нет. Здание насосной станции требует капитального ремонта: полной замены стропильной системы с кровлей, в аварийном состоянии подпорная стена входа в полузаглубленные помещения.

Насосная  станция   I го  подъема  (арт.скважина ул.Симоновой)

Кирпичный павильон 3х3 м год постройки 1966г. В котором расположена   арт.скважина с установленным насосом ЭЦВ 6-16-140, глубина арт.скважины -117 м, глубина погружения насоса 73 м, управление насосом автоматическое через эл.контактный манометр установленный у водонапорной башни. Вода со  скважины насосом подается на башню V = 25 м3  с дальнейшим распределением через водопровод  на ул. Павлова, ул.  Моисеевского, ул. Симоновой, пер. Рустамова.

Арт.скважина ул. Симоновой построена в 1966 году, она имеет малый дебет и очень низкий динамический уровень воды в скважине. При сезонных колебаниях уровня подземных вод бывают случаи  понижения уровня до отметки установки главного насоса, что приводит к захватыванию воздуха насосом и выходу его из строя. Конструкция скважины не позволяет увеличить глубину погружения  насоса, т.к. обсадные трубы малого диаметра и скважина заилена из-за износа фильтрующей части обсадной колонны. Резерва нет, требуется строительство новой  скважины с большим дебитом.

Насосная  станция   II го  подъема « Агрос»

Состоит из накопительной емкости – металлический резервуар V = 50 м3  укрепленный земляной обваловкой и  здания насосной 3х3 из бетонных  блоков с установленными насосами Etablock  в количестве двух шт., один рабочий, другой резервный. Производительность насосов по 25 м3 /час. Мощность двигателей по      4 кВт. Управление насосами производится станцией управления с частотным регулированием. В здании насосной также расположены контрольно измерительные приборы  (манометры,  датчик давления и запорная арматура). Подача воды в накопительный резервуар подается из арт.скважины,   расположенной в 150 м от насосной  II-го  подъема. На скважине установлен   насос ЭЦВ 6-16-140, глубина скважины – 110 м. Насосная станция обеспечивает водоснабжением ул. Калинина, ул. Строителей, ул.  Чистякова, ПЧ -25.

Арт.скважина «Агрос» построена в 2002 году как временное сооружение, после обрушения водонапорной башни  бывшего предприятия «Сельхозтехника».      Существующей мощности постоянно не хватает для нормального обеспечения хоз.питьевого и  пожарного водоснабжения потребителей. Арт.скважина «Агрос» эксплуатируется с 1982 года, имеет малый дебет при больших расходах в летний период не успевает подавать необходимое количество в резервуар насосной станции. Резервной скважины нет.

Водопроводные сети

Низкий уровень надежности работы систем жизнеобеспечения обусловлен плохим состоянием инженерных коммуникаций и оборудования. Потери воды в водопроводных системах в 2015 году достигли 23,3% (491,4 тыс. куб. м), Износ объектов водоснабжения составляет от 80 до 100 %.

Ежегодно в системах водоснабжения происходит около 100 аварий в год. Объем потерь воды напрямую связан с количеством сетей нуждающихся в замене.

Водопровод по ул.Мира, ул.Путенкова – построен в 1985году, нормативный срок эксплуатации – 30 лет,  износ- 100%, износ запорной арматуры – 80%.

| №п/п | Наименование | Диаметр, мм. | Материал труб | Протяженность, п.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Мира | 150 | чугун | 1462 | - |
| 2. | ул.Мира (коттеджи) | 150 | сталь | 1370 | Водопроводные сети проложены по земельной территории частных домовладений, что создает большие трудности по тех. Обслуживанию и ремонту |
| 3. | ул. Путенкова | 150 | чугун | 1063 | - |
| 4. | ул. Путенкова | 100 | этилен | 150 | - |

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## Сеть городского водопровода  является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода.

Количество жителей, обеспеченных централизованной канализацией – 8122 чел. Общая протяженность канализационных сетей 26,826 км.

Головные очистные сооружения расположены в правобережной части города. На очистные сооружения поступают стоки микрорайона №2, стоки жилых кварталов, предприятий и учреждений по ул. Седова. Мощность очистных сооружений                  400 м3/сут. Канализационная насосная станция оборудована тремя насосами ФГ 144/46.

Канализационная сеть обеспечивает прием и отведение хозяйственно-бытовых и производственных стоков на канализационные очистные сооружения. Канализационные стоки от населения и предприятий по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (КНС), которыми по напорным трубопроводам подаются на очистные сооружения канализации. Часть населения пользуется выгребными ямами.

Существующая схема сети подлежит реконструкции с учетом ее рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации системы.

В настоящее время МУП «Водоканал» осуществляет обслуживание следующих очистных сооружений г. Дорогобужа:

- очистные сооружения микрорайон № 2 г. Дорогобуж ул. Дворецкого, 140;

- очистные сооружения ул. Интернациональная;

- очистные сооружения ул. Павлова;

- очистные сооружения ул. Лермонтова;

- очистные сооружения микрорайона ДОС.

Очистные сооружения микрорайон № 2 г. Дорогобуж по ул. Дворецкого, 140 введены в эксплуатацию в 1983 году, согласно проекта являлись временными и предназначались только для очистки хозяйственно-бытовых стоков микрорайона № 2 г. Дорогобуж.

В состав действующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков входят: приёмная камера, песколовка, первичные отстойники, илоперегниватели, поля фильтрации и иловые площадки общей площадью 20 га.

Нарушение технологии обработки ила и несвоевременная очистка полей фильтрации привела к заполнению карт полей фильтрации на всю глубину стоками, поля фильтрации закальматированны, стоки плохо фильтруются в грунт. Такое положение ситуации может в любое время привести к порывам и аварийным сбросам стоков в р. Днепр.

В связи с интенсивным строительством в 90-х годах на правом берегу                 г. Дорогобужа жилого микрорайона со своей инфраструктурой, мощность действующих очистных сооружений исчерпана полностью. Очистные сооружения находятся в критическом состоянии, обеспечить эффективную очистку не представляется возможным по причине устаревших методов очистки сточных вод и износа основных конструкций очистных сооружений, а также низкой проектной производительностью очистных сооружений. На сегодняшний день очистные сооружения выработали свой ресурс полностью.

Экологические нормативы, действующие на территории РФ, диктуют жёсткие требования к качеству сточных вод, поступающих в водоёмы. Допустимые концентрации загрязняющих веществ устанавливаются на уровне ПДК для водоёмов рыбохозяйственной категории водоснабжения. За негативное воздействие на окружающую среду МУП «Водоканал», обслуживающее действующие очистные сооружения, вынуждено вносить сверхлимитную плату в 25-кратном размере за превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водоём.

Городу Дорогобужу необходимы новые очистные сооружения мощностью    3000 м³/сут. С современными методами очистки сточных вод, соответствующих экологическим требования.

Очистные сооружения ул. Интернациональная построены с нарушением строительных и санитарных норм и находятся в зоне затопления в период половодья р. Днепр. Сточные воды попадают в р. Днепр практически без очистки.

На очистных сооружениях микрорайона ДОС технология очистки не соблюдается, что приводит к загрязнению подземного горизонта и поверхностных вод р. Ведога, впадающей в р. Днепр.

Очистные сооружения ул. Павлова представляют собой три последовательных отстойника, дезинфекция стоков не предусмотрена проектом. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

Очистные сооружения ул. Лермонтова состоят из 4 карт полей фильтрации. Выпуска в вводный объект не имеют, осуществляют только механическую очистку в естественных условиях.

Все очистные сооружения г. Дорогобуж на сегодняшний день требуют реконструкции находятся в критическом состоянии, обеспечить эффективную очистку не представляется возможным.

Производительность очистных сооружений бытовых стоков – 2085 м3/сут. После очистных сооружений биологической очистки сбрасываются в р. Днепр.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей среды», Закона РФ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Расширения централизованной системы водоотведения в планируемый период не предусмотрено.

В настоящее время необходимость строительства новых очистных сооружений и реконструкции и модернизации существующих является важной экологической и социально значимой задачей.

Раздел 2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития системы коммунального комплекса, обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:

- протяженность газопровода к инвестиционным площадкам,

- протяженность новой линии водопровода от дома № 9 ул. Свердлова до дома № 15 ул. Седова в г. Дорогобуж;

- протяженность трубопровода холодного водоснабжения по ул. Седова от артскважины до ж.д. №27 г. Дорогобуж;

- протяженность новой линии водопровода в г. Дорогобуж.

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном процессе;

- повышение качества коммунальных услуг;

-улучшение экологического состояния окружающей среды;                                                                                                - устранение причин возникновения аварийных ситуаций.                       	.

Сроки реализации муниципальной программы: 2016 – 2020 годы, в один этап.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм.

В рамках муниципальной программы  «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2016 – 2020 годы будут реализовываться следующее основное мероприятие:

Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятия:

-  расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Российской Федерации (моногороде) – Дорогобужском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области;

-строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Российской Федерации (моногороде) – Дорогобужском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области.

Мероприятия расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Российской Федерации (моногороде) – Дорогобужском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области и строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Российской Федерации (моногороде) – Дорогобужском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области  включают в себя работы на строительство газопровода высокого давления  к инвестиционным площадкам №№1,2,3,4,5,6 протяженностью 4,9 км и 5,1 км в г. Дорогобуже.

Обеспечение безаварийной работы инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие:

- организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения.

Данное мероприятие направлено на подключение водопроводных сетей ул. Седова к общей системе водоснабжения микрорайона №2 г. Дорогобужа путем ремонта трубопровода холодного водоснабжения с заменой на полиэтиленовые трубы по ул. Седова от артскважины до жилого дома №27 г. Дорогобуж и прокладки новой линии водопровода от жилого дома №9 по ул. Свердлова до жилого дома №15 по ул. Седова в г. Дорогобуж.

- План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 2 к муниципальной программе.

Нормативно-правовые акты, касающиеся сферы реализации муниципальной программы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185- ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.     № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 78 367,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 27 056,5 тыс. руб.;

2017 год – 28 009,1 тыс. руб.;

2018 год – 21 102,0 тыс. руб.;

2019 год -  1 100,0  тыс. руб.;

2020 годы – 1 100,0 тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области составляют   3 369,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 12,9 тыс. руб.,

2017 год – 54,3 тыс. руб.;

2018 год – 1 102,0 тыс. руб.;

2019 год -  1 100,0  тыс. руб.;

2020 годы – 1 100,0 тыс. руб.

- средства областного бюджета составляют 69 815,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 25 393,6 тыс. руб.;

2017 год – 24 421,4 тыс. руб.;

2018 год – 20 000,0 тыс. руб.;

2019 год -  0,0  тыс. руб.;

2020 годы – 0,0 тыс. руб.

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляют   5 183,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 1 650,0 тыс. руб.;

2017 год – 3 533,4 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год -  0,0  тыс. руб.;

2020 годы – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы могут быть скорректированы в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, региональных целевых программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета Российской Федерации, областного бюджета и бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы, будут направлены на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры,  расположенных на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области.

Приложение 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2016 – 2020 годы (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от «____» ______ №____)

Целевые показатели

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории

муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2016 – 2020 годы

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам (к очередному финансовому году) |  |  | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы коммунального комплекса, обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапная разработка проектов ПСД, получивших положительное заключение госэкспертизы; | %. | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Протяженность газопровода к инвестиционным площадкам, км | км | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 3. | Протяженность новой линии водопровода от дома № 9 ул. Свердлова до дома № 15 ул. Седова | п.м. | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| 4. | Протяженность трубопровода холодного водоснабжения по ул. Седова от артскважины до ж.д. №27 г. Дорогобуж | п.м. | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |

Приложение 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2016 – 2020 годы (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от «___» ____ №____)

План реализации  муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории

муниципального образования Дорогобужское городское поселение

Дорогобужского района Смоленской области» на 2016 – 2020 годы

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

| № п/п |  | Наименование |  | Исполнитель мероприятия |  |  | Источники финансового обеспечения |  | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | очередной финансо вый год |  | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  | очередной финансовый год |  |  |  | 1-й год планового периода |  |  |  | 2-й год планового периода |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы коммунального комплекса, обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 муниципальной программы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Протяженность газопровода к инвестиционным площадкам, км |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х | х | х |  | 10,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 1.2. |  |  | Расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Российской Федерации (моногороде) – Дорогобужском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее - комитет) |  | областной бюджет |  |  | 20 000,0 |  |  | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |
| 1.3. |  |  | Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Российской Федерации (моногороде) – Дорогобужском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области |  | комитет |  | бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области (далее – бюджет поселения) |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 цели 1 муниципальной программы |  |  |  |  | x |  | Всего из них |  |  | 20 002,0 |  |  | 20 002,0 | 0,0 | 0,0 |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 20 00,0 |  |  | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  |
| Основное мероприятие 2 муниципальной программы «Обеспечение безаварийной работы инженерных сетей водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность новой линии водопровода от дома № 9 ул. Свердлова до дома № 15 ул. Седова в г. Дорогобуж |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х | х |  | х |  | 260 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.2. | Протяженность трубопровода холодного водоснабжения по ул. Седова от артскважины до ж.д. №27 г. Дорогобуж |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х | х |  | х |  | 700 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.3. | Протяженность новой линии водопровода в г. Дорогобуж |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х | х |  | х |  | 0 | 700 |  |  | 700 |  |  |  |
| 2.4. | Организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения |  |  |  |  | комитет |  | бюджет поселения |  |  | 3 300,0 |  | 1 100,0 | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | х | х |  |  | х |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 цели 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | x |  | Всего из них |  |  | 3 300,0 |  | 1 100,0 | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | х | х |  |  | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 3 300,0 |  | 1 100,0 | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | х | х |  |  | х |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | Всего из них |  |  | 23 302,0 |  |  | 21 102,0 | 1 100,0 |  | 1 100,0 | х |  | х |  |  |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 3 302,0 |  |  | 1 102,0 | 1 100,0 |  | 1 100,0 | х |  | х |  |  |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 20 000,0 |  |  | 20 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | х |  | х |  |  |  | х |  |  |