|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| от 26.10.2021 № 775 |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» |

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 16.10.2013 № 636 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27.02.2014 № 126, от 08.08.2014 № 500, от 10.10.2014 № 599, от 21.11.2014 № 667, от 11.03.2015 №166, от 30.10.2015 №713, 05.05.2016 №340, от 14.11.2016 №770, от 29.01.2019 №54),

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 06.11.2013 №698, (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 11.03.2015 №175, от 05.05.2015 №300, от 26.11.2015 №783, от 22.12.2015 №846, от 25.03.2016 №227, от 30.03.2016 № 238, от 11.07.2016 №466, от 22.09.2016 № 603, от 27.12.2016 № 897, от 21.02.2017 №173, от 29.03.2017 №263, от 15.05.2017 №389, от 29.05.2017 №448а, от 29.11.2017 №992, от 27.02.2018 №123, от 13.04.2018 №260, от 02.07.2018 №461, от 21.08.2018 №571, от 25.09.2018 №680, от 30.10.2018 №804, от 05.12.2018 №885, от 24.12.2018 №951, от 31.01.2019 №66, от 05.04.2019 №267, от 28.06.2019 №497, от 13.09.2019 №681, от 29.10.2019 №820, от 23.12.2019 №955, от 11.03.2020 №181, от 17.03.2020 №197, от 22.06.2020 №445, от 29.10.2020 №754, от22.12.2020 №886, от 15.02.2021 №106, 24.03.2021 №212, 24.06.2021 №476) изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается)

И.о. Главы муниципального образования

«Дорогобужский район» Смоленской области **Смольянинов А.М.**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Дорогобужский район»

Смоленской области

от 06.11.2013 №698 (в редакции

постановления Администрации

муниципального образования

«Дорогобужский район»

Смоленской области

от 26.10.2021 №775)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«**Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»

# ПАСПОРТ

**муниципальной программы**

**«**Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области |
| Цель муниципальной программы | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повышение качества жилищного обеспечения населения, повышение уровня благоустройства и санитарного содержания Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов;  - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;  -задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области;  -экспертиза д.36 по ул. Ленина в г. Дорогобуже;  -проведение технического обследования строительных конструкций МКД №12 по ул. Калинина в г. Дорогобуже;  - пробивка вентиляционной трубы в МКД №37 по ул. Павлова в г. Дорогобуже;  - количество разработанной проектно-сметной документации узла учета тепловой энергии системы отопления многоквартирного жилого дома по пер. Строителей, д.16б, г. Дорогобуж;  - количество отремонтированных дымовых труб;  -количество разработанной проектно-сметной документации по объекту «Эксплуатационная скважина для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, расположенная в г. Дорогобуж, ул. Ленина;  - количество отремонтированных квартир;  - содержание системы наружного освещения;  - убираемая площадь мест захоронения;  -площадь клумб, подлежащая цветочно-декоративному оформлению;  - убираемая площадь парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений;  - установка камер на определение ГРН проезжающего транспорта, обзорных камер на перекрестках, камер для распознания лиц;  - содержание сегмента АПК Безопасный город» в г. Дорогобуж;  - количество оборудованных детских и спортивных площадок;  - количество обустроенных и восстановленных военных захоронений, находящихся в муниципальной собственности;  - количество оборотных рейсов;  -количество реконструируемых объектов коммунального пользования;  - объем обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;  - обеспечение инженерной инфраструктурой домов для многодетных семей жилого квартала по ул. Пайтерова;  -количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газопровода к дому №12 по ул. Калинина;  - количество Технических проектов разработки питьевых подземных вод;  - улучшение качества жизни населения г. Дорогобужа;  -количество благоустроенных дворовых территорий;  -количество благоустроенных муниципальных территорий общего посещения;  - количество разработанной проектно-сметной документации объекта комфортной городской среды «Парк отдыха и развлечений «Становище Бужа»;  -реализация проекта муниципального образования победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2014 – 2023 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 361 110,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 19 899,3 тыс. руб.;  2015 год – 36 878,0 тыс. руб.;  2016 год – 25 996,0 тыс. руб.,  2017 год – 39 768,7 тыс. руб.;  2018 год – 53 966,1 тыс. руб.;  2019 год – 57 262,8 тыс. руб.;  2020 год – 32 984,0 тыс. руб.;  2021 год – 42 327,8 тыс. руб.;  2022 год – 26 493,6 тыс. руб.;  2023 год – 25 534,4 тыс. руб.  в том числе по источникам финансирования:  - средства бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области составляют 187 984,8 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 14 352,5 тыс. руб.;  2015 год – 14 684,8 тыс. руб.;  2016 год – 16 290,1 тыс. руб.,  2017 год – 14 903,6 тыс. руб.,  2018 год –15 866,5 тыс. руб.,  2019 год – 24 308,7 тыс. руб.,  2020 год – 21 889,1 тыс. руб.;  2021 год – 23 684,9 тыс. руб.;  2022 год – 21 381,9 тыс. руб.;  2023 год – 20 622,7 тыс. руб.  - средства дорожного фонда составляют 3 191,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 3 191,2 тыс. руб.,  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.  - средства областного бюджета составляют 163 508,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 2 494,0 тыс. руб.;  2015 год – 18 822,1 тыс. руб.;  2016 год – 9 705,9 тыс. руб.;  2017 год – 24 865,1 тыс. руб.;  2018 год – 38 097,4 тыс. руб.;  2019 год – 29 762,9 тыс. руб.;  2020 год – 11 094,9 тыс. руб.;  2021 год – 18 642,9 тыс. руб.;  2022 год – 5 111,7 тыс. руб.;  2023 год – 4 911,7 тыс. руб.  - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляют 6 423,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 3 052,8 тыс. руб.;  2015 год – 3 371,1 тыс. руб.;  2016 год – 0,0 тыс. руб.;  2017 год – 0,0 тыс. руб.;  2018 год – 0,0 тыс. руб.;  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.  - внебюджетные источники финансирования (средства заинтересованных лиц) составляют 2,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2014 год – 0,0 тыс. руб.;  2015 год – 0,0 тыс. руб.;  2016 год – 0,0 тыс. руб.;  2017 год – 0,0 тыс. руб.;  2018 год – 2,2 тыс. руб.;  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб. |
|  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  - повышение удовлетворенности населения Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;  - улучшение экологической ситуации;  -повышение уровня благоустройства и санитарного содержания Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области. |

**Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей экономики Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.

Бесперебойное снабжение потребителей теплом, горячей и холодной водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, являются основой социальной стабильности Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации (далее Жилищный кодекс РФ) определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда. В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путём внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Объем жилищного фонда Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области по состоянию на 1 января 2018 составляет 273,4 тыс. м2, из которых ветхий и аварийный фонд составляет 10,8 тыс. м2. Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности, доля которого составляет около 86 процентов.

В соответствии с областным законом от 15.07.2011 №45-з «О наделении органов местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области государственными полномочиями по обеспечению проведения ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы) выделены субвенции бюджету Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на осуществление государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений вправе:

1. получать финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета;
2. получать материальное обеспечение осуществления государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений;

3) получать от органа исполнительной власти Смоленской области, уполномоченного осуществлять государственное управление в сфере образования (далее – уполномоченный орган), консультативную и методическую помощь по вопросам осуществления государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений;

4) запрашивать у уполномоченного органа и получать от него документы, информацию и материалы, необходимые для осуществления государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений.

Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений обязаны:

1) осуществлять государственные полномочия по обеспечению проведения ремонта жилых помещений в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства;

1.1) предоставлять государственную услугу, связанную с осуществлением государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, в соответствии с административными регламентами, утвержденными органами местного самоуправления;

2) использовать по целевому назначению финансовые и материальные средства, переданные для осуществления государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений;

3) определить в соответствии с уставом соответствующего городского округа, городского и сельского поселения Смоленской области орган, уполномоченный осуществлять государственные полномочия по обеспечению проведения ремонта жилых помещений;

4) представлять органам государственной власти Смоленской области по их запросам документы, информацию и материалы по вопросам, связанным с осуществлением государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений;

5) представлять отчетность об осуществлении государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений в порядке, установленном статьей 5 настоящего областного закона.

Для определения общего объема субвенции, предоставляемой бюджетам городских округов Смоленской области, бюджетам городских и сельских поселений Смоленской области из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, применяется норматив расходов на обеспечение проведения ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением случаев, когда данные жилые помещения находятся в собственности двух или более лиц (кроме лиц указанных категорий) (далее – норматив расходов на обеспечение проведения ремонта жилых помещений), который рассчитывается на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения по следующей формуле:

Nj = Сj + Мj, где:

Nj – норматив расходов на обеспечение проведения ремонта жилых помещений в j-м городском округе Смоленской области, j-м городском поселении Смоленской области, j-м сельском поселении Смоленской области;

Сj – средняя стоимость ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением случаев, когда данные жилые помещения находятся в собственности двух или более лиц (кроме лиц указанных категорий), в j-м городском округе Смоленской области, j-м городском поселении Смоленской области, j-м сельском поселении Смоленской области, в расчете на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения, определяемая нормативным правовым актом Администрации Смоленской области;

Мj – норматив объема материальных затрат, связанных с осуществлением органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений в j-м городском округе Смоленской области, j-м городском поселении Смоленской области, j-м сельском поселении Смоленской области, в расчете на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения, устанавливаемый правовым актом Администрации Смоленской области.

Проблема содержания территории Дорогобужского городского поселения, объектов озеленения и благоустройства в городе требует планирования в среднесрочной перспективе, системного подхода, решения организационных задач.

Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города, повышает эстетические свойства городского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

В Дорогобужском городском поселении имеется 565 фонарей уличного освещения. Для их обслуживания был заключён договор с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области.

Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области. Объем финансовых средств для осуществления расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и оплате израсходованной электроэнергии должен быть достаточным для решения поставленной задачи.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на его дальнейшее развитие.

Для развития цивилизованного похоронного сервиса, сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений, так как культура похорон является частью общей культуры общества.

На территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области расположено три кладбища:

1. Кладбище Покрово-Вознесенское, расположенное по адресу: г. Дорогобуж, ул. Ленина-Лермонтова, общая площадь объекта 30808 кв.м.

2. Кладбище, расположенное по адресу: г. Дорогобуж, пер. Гусинский, общая площадь объекта 17519 кв.м.

3. Кладбище, расположенное по адресу: г. Дорогобуж, ул. Чистякова, общая площадь объекта 15273 кв.м.

Открытым для захоронения является кладбище, расположенное по адресу: г. Дорогобуж, пер. Гусинский.

В рамках мероприятий по содержанию мест захоронения, расположенных на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области осуществляется очистка от мусора мест захоронения.

Озеленение – элемент благоустройства  и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды.

Ввиду ограниченных финансовых ресурсов, озеленение зелёных зон территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области производилось в незначительных объёмах. Основные мероприятия по озеленению Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области были направлены на цветочно-декоративное оформление клумб.

Прочее благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области включает в себя работы по ручной уборке парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений, выпиловка деревьев, уборка несанкционированных свалок и прочее благоустройство.

За счет средств благотворительности ПАО «Дорогобуж» в 2019 году было приобретено детское игровое оборудование на центральную детскую площадку.

Создание обязательного запаса материально-технических ресурсов на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области включает в себя приобретение основных средств для создания обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального.

Составление Технического проекта разработки питьевых подземных вод необходимо для получения лицензии на пользование недрами.

Мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей жилого квартала по ул. Пайтерова и прохождение государственной экспертизы включает в себя работы по разработке проектно-сметной документации на строительство распределительных уличных сетей  газопроводов   высокого и низкого давления, объектов водоснабжения (локальных водопроводов, водозаборных сооружений), прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повысить качество жилищного обеспечения населения, повысить уровень благоустройства и санитарного содержания Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области.

**Раздел 2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

**Целью муниципальной программы** является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повышение качества жилищного обеспечения населения, повышение уровня благоустройства и санитарного содержания Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области.

**Целевыми показателями** реализации муниципальной программы являются:

- количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов;

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области;

- экспертиза д.36 по ул. Ленина в г. Дорогобуже;

- проведение технического обследования строительных конструкций МКД №12 по ул. Калинина в г. Дорогобуже;

- пробивка вентиляционной трубы в МКД №37 по ул. Павлова в г. Дорогобуже;

- количество разработанной проектно-сметной документации узла учета тепловой энергии системы отопления многоквартирного жилого дома по пер. Строителей, д.16б, г. Дорогобуж;

- количество отремонтированных дымовых труб;

- количество разработанной проектно-сметной документации по объекту «Эксплуатационная скважина для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, расположенная в г. Дорогобуж, ул. Ленина;

- количество отремонтированных квартир;

- содержание системы наружного освещения;

- убираемая площадь мест захоронения;

- площадь клумб, подлежащая цветочно-декоративному оформлению;

- убираемая площадь парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений;

- установка камер на определение ГРН проезжающего транспорта, обзорных камер на перекрестках, камер для распознания лиц;

- содержание сегмента АПК Безопасный город» в г. Дорогобуж;

- количество оборудованных детских и спортивных площадок

- количество обустроенных и восстановленных военных захоронений, находящихся в муниципальной собственности;

- количество оборотных рейсов;

- количество реконструируемых объектов коммунального пользования;

- объем обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение инженерной инфраструктурой домов для многодетных семей жилого квартала по ул. Пайтерова;

-количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газопровода к дому №12 по ул. Калинина;

- количество Технических проектов разработки питьевых подземных вод;

- улучшение качества жизни населения г. Дорогобужа;

-количество благоустроенных дворовых территорий;

-количество благоустроенных муниципальных территорий общего посещения;

- количество разработанной проектно-сметной документации объекта комфортной городской среды «Парк отдыха и развлечений «Становище Бужа»»;

- реализация проекта муниципального образования победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- повышение удовлетворенности населения Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области.

Сроки реализации муниципальной программы: 2014 – 2023 годы, в один этап.

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм.**

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения основных мероприятий муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы **«**Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» будут реализовываться следующие основные мероприятия:

1. **Капитальный ремонт многоквартирных домов**

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

**Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области.**

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. Уплата дополнительных взносов, предназначенных для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме. Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме финансируются за счет средств фонда капитального ремонта и иных не запрещенных законом источников.

**Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов**

В рамках данного мероприятия в 2018 году были проведены дополнительные работы по пробивке вентиляционной трубы МКД №37 по ул. Павлова в г. Дорогобуже.

**Ремонт и содержание коммунального хозяйства**

В рамках данного мероприятия денежные средства были направлены на проведение экспертизы жилого дома расположенного по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Ленина, д.36. Также на разработку проектной документации по объекту «Эксплуатационная скважина для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, расположенная в г. Дорогобуж, ул. Ленина», на разработку проектной документации Зоны санитарной охраны водозабора, проектной документации раздела «Смета на строительство объектов капитального строительства» по объекту «Эксплуатационная скважина для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, расположенная в г. Дорогобуж, ул. Ленина», на выполнение инженерно-геологические изыскания и геодезические работы по объекту «Эксплуатационная скважина для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, расположенная в г. Дорогобуж, ул. Ленина».

В 2020 году проводился ремонт канализации по ул. Мира в г.Дорогобуже.

В 2021 году планируется капитальный ремонт трубопровода по ул. Путенкова д.11 и капитальный ремонт наружной водопроводной сети по ул. Октябрьская в г.Дорогобуж.

**Ремонт и содержание жилищного хозяйства**

В рамках данного мероприятия проводились работы по содержанию жилищного хозяйства г. Дорогобужа.

1. **Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей**

В рамках данного мероприятия в соответствии с областным законом от 15.07.2011 №45-з «О наделении органов местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области государственными полномочиями по обеспечению проведения ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2018 году, 2020 году были выделены субвенции бюджету Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на осуществление государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта двух жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1. **Организация благоустройства территории.**

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие:

**Уличное освещение**

В рамках мероприятия планируется осуществление расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и оплате израсходованной электроэнергии.

**Содержание мест захоронения**

В рамках мероприятий по содержанию мест захоронения, расположенных на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области планируется осуществлять: ремонт забора вдоль территории мест захоронения, обустройство дополнительных контейнерных площадок для бытового и крупногабаритного мусора, очистку от мусора мест захоронения.

**Озеленение**

В рамках мероприятия по озеленению территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области планируется осуществлять работы, направленные на цветочно-декоративное оформление клумб (приобретение посадочного материала).

**Прочее благоустройство**

Мероприятий по прочему благоустройству территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области включают в себя работы по ручной уборке парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений, выпиловке деревьев, уборке несанкционированных свалок и прочее благоустройство.

**Безопасный город**

В рамках данного мероприятия в 2019 году создан сегмент АПК «Безопасный город» в г. Дорогобуж. Создание сигмента АПК «Безопасный город» включает установку:

- пяти камер на определение государственного регистрационного номера (далее – ГРН) проезжающего транспорта;

- восьми обзорных камер на перекрестках;

- одна стационарная камера биометрическое распознания лиц;

- одного центрального сервера системы;

- одного АРМ оператора.

Данное мероприятие включает в себя расходы поставку оборудования, настройку, установку необходимых опор и прокладку линий связи.

В 2020-2023 гг. основное мероприятие включает расходы на техническое сопровождение сигмента АПК «Безопасный город» и мероприятие по борьбе с короновирусной инфекцией.

**Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности**

В рамках данного мероприятия в 2020 году проводилось благоустройство братской могилы 1250 воинов Светской Армии и партизан, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

**Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»**

В рамках данного мероприятия в 2022 году планируется благоустройство братской могилы 1250 воинов Светской Армии и партизан, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

1. **Создание условий для обеспечения населения услугами городской бани**

В связи с отсутствием в г. Дорогобуже городской общественной бани, с целью соблюдения требований законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 2020 году были созданы условия для бытового обслуживания населения в части предоставления жителям г. Дорогобужа услуг бани, расположенной в пгт. Верхнеднепровский, путем организации транспортного обслуживания (доставки) жителей г. Дорогобужа в пгт. Верхнеднепровский для посещения общественной бани и обратно. Планируемая дата начала осуществления перевозки пассажиров – 01.07.2020 г (до конца 2020 года – 27 недель).

Планируемая кратность поездок –2 оборотных рейса в неделю.

Режим работы бани:

СБ (мужской день): с 13-00 до 15-00;

ВС (женский день): с 13-00 до 15-00.

Маршрут движения в прямом и обратном направлении: г. Дорогобуж ул. Ленина (церковь) – ул. Лермонтова – ул. Пайтерова – ул. Симоновой – ДОС - Центр (танк) – Микрорайон – Памятник – д.Новомихайловское – пгт. Верхнеднепровский (ул. Первомайская, д. 6а).

Протяженность маршрута – 21 км, 1 оборотный рейс – 42 км, пробег в неделю – 84 км.

Расчет стоимости транспортных услуг по транспортному обслуживанию (доставке) жителей г. Дорогобужа в пгт. Верхнеднепровский и обратно произведен на основании коммерческих предложений, полученных от потенциальных Перевозчиков, при условии использования транспортных средств класса М1, кратности поездок - 2 оборотных рейса в неделю, а также с учетом времени ожидания - 1 час.

Перевозки пассажиров для посещения общественной бани и обратно планируется и на 2022-2023гг.

В основном мероприятии планируется направление проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках которого в 2021 году в планируется реконструкция здания по улице Седова д.1А для дальнейшего использования его под общественную баню.

**5. Создание обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.**

В рамках основного мероприятия в 2016, 2018, 2020 годах были приобретены основные средства для создания обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. В 2021-2023 годах планируется пополнить обязательный запас материально-технических ресурсов.

**6. Разработка проектно-сметной документации на строительство уличных сетей инженерной инфраструктуры.**

Основное мероприятие включает в себя мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей жилого квартала по ул. Пайтерова и прохождение государственной экспертизы, и мероприятие на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта капитального строительства: «Газоснабжение существующего многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Калинина, д.12» . Данное мероприятие было реализовано в 2018 году.

**7.** **Получение лицензии на пользование недрами**

В рамках реализации мероприятия планируется выполнить работы по составлению Технического проекта разработки питьевых подземных вод необходимо для дальнейшего получения лицензии на пользование недрами.

В 2019 году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по гидрогеологическому и экологическому обследованию водозаборного участка и прилегающей территории, камеральной обработке результатов обследования, сбору геологической информации по участку недр МУП «Водоканал» муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (водозабор по лицензии СМО 00112 ВЭ на право пользования недрами).

В 2020 году был заключен второй муниципальный контракт на выполнение работ по гидрогеологическому и экологическому обследованию водозаборного участка и прилегающей территории, камеральной обработке результатов обследования, сбору геологической информации по участку недр МУП «Водоканал» муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (водозабор по лицензии СМО 00112 ВЭ на право пользования недрами).

В структуре муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» предусмотрена следующая подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области».

В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основные мероприятия:

**Осуществление мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях**

В рамках данного мероприятия в 2018-2019 гг. денежные средства были направлены на реализацию проекта муниципального образования победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в т.ч. на строительство объекта комфортной городской среды «Парк отдыха и развлечений «Становище Бужа»».

**Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**

Основное мероприятие включает в себя расходы направленные на реализацию программы формирование современной городской среды. В рамкам данной программы предусмотрено проведение ремонта 74 ед. дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 26 267,6 м2. Так же, в рамках данного мероприятия планируется обустроить места массового отдыха: пешеходную зону по улице Мира (прилегающая территория к детской площадке) и центральную площадь (ул. Пушкина).

Нормативно-правовые акты, касающиеся сферы реализации муниципальной программы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185- ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.№ 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ.

8. Областной закон от 15.07.2011 №45-з «О наделении органов местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области государственными полномочиями по обеспечению проведения ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет

361 110,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 19 899,3 тыс. руб.;

2015 год – 36 878,0 тыс. руб.;

2016 год – 25 996,0 тыс. руб.,

2017 год – 39 768,7 тыс. руб.;

2018 год – 53 966,1 тыс. руб.;

2019 год – 57 262,8 тыс. руб.;

2020 год – 32 984,0 тыс. руб.;

2021 год – 42 327,8 тыс. руб.;

2022 год – 26 493,6 тыс. руб.

2023 год–25 534,4 тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области составляют 187 984,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 14 352,5 тыс. руб.;

2015 год – 14 684,8 тыс. руб.;

2016 год – 16 290,1 тыс. руб.,

2017 год – 14 903,6 тыс. руб.,

2018 год –15 866,5 тыс. руб.,

2019 год – 24 308,7 тыс. руб.,

2020 год – 21 889,1 тыс. руб.;

2021 год – 23 684,9 тыс. руб.;

2022 год – 21 381,9 тыс. руб.;

2023 год– 20 622,7 тыс. руб.

- средства дорожного фонда составляют 3 191,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 3 191,2 тыс. руб.,

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год–0,0 тыс. руб.

- средства областного бюджета составляют 163 508,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 2 494,0 тыс. руб.;

2015 год – 18 822,1 тыс. руб.;

2016 год – 9 705,9 тыс. руб.;

2017 год – 24 865,1 тыс. руб.;

2018 год – 38 097,4 тыс. руб.;

2019 год – 29 762,9 тыс. руб.;

2020 год – 11 094,9 тыс. руб.;

2021 год – 18 642,9 тыс. руб.;

2022 год – 5 111,7 тыс. руб.;

2023 год – 4 911,7 тыс. руб.

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляют 6 423,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 3 052,8 тыс. руб.;

2015 год – 3 371,1 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год–0,0 тыс. руб.;

2021 год–0,0 тыс. руб.;

2022 год–0,0 тыс. руб.;

2023 год–0,0 тыс. руб.

- внебюджетные источники финансирования (средства заинтересованных лиц) составляют 2,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год –0,0 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 2,2 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год–0,0 тыс. руб.;

2021 год–0,0 тыс. руб.;

2022 год–0,0 тыс. руб.;

2023 год–0,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, за счет средств дорожного фонда, областного бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»).

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Объемы финансирования муниципальной программы могут быть скорректированы в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, региональных целевых программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета Российской Федерации, областного бюджета и бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период.

**Паспорт подпрограммы**

«Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Цель подпрограммы | Формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | -количество благоустроенных дворовых территорий  -количество благоустроенных муниципальных территорий общего посещения  -количество разработанной проектно-сметной документации объекта комфортной городской среды «Парк отдыха и развлечений «Становище Бужа»»  -реализация проекта муниципального образования победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2017-2023 годы (один этап) |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, средства бюджета Смоленской области.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет 120 463,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  - 2017 год – 23 107,3 тыс. руб.;  - 2018 год – 39 935,4 тыс. руб.;  - 2019 год – 36 867,5 тыс. руб.;  -2020 год – 5 745,3 тыс. руб.;  - 2021 год– 4 983,4 тыс. руб.;  - 2022 год– 4 912,2 тыс. руб.;  -2023 год – 4 912,2 тыс. руб.  в том числе по источникам финансирования:  - средства бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области составляют 5 998,6 тыс. руб., в том числе по годам:  - 2017 год – 2,3 тыс. руб.;  - 2018 год – 2 080,8 тыс. руб.;  - 2019 год – 3 913,4 тыс. руб.;  - 2020 год – 0,6 тыс. руб.;  -2021 год – 0,5 тыс. руб.;  - 2022 год– 0,5 тыс. руб.;  - 2023 год– 0,5 тыс. руб.  - средства дорожного фонда составляют 3 191,2 тыс. руб., в том числе по годам:  - 2019 год – 3 191,2 тыс. руб.,  - 2020 год – 0,0 тыс. руб.;  - 2021 год – 0,0 тыс. руб.;  - 2022 год– 0,0 тыс. руб.  - 2023 год– 0,0 тыс. руб.  -средства областного бюджета составляют 111 271,3 тыс. руб., в том числе по годам:  - 2017 год – 23 105,0 тыс. руб.;  - 2018 год – 37 852,4 тыс. руб.;  - 2019 год – 29 762,9 тыс. руб.;  -2020 год -5 744,7 тыс. руб.;  -2021 год -4 982,9 тыс. руб.;  - 2022 год– 4 911,7 тыс. руб.;  - 2023 год– 4 911,7 тыс. руб.  - внебюджетные источники финансирования (средства заинтересованных лиц) составляют 2,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2017 год – 0,0 тыс. руб.;  2018 год – 2,2 тыс. руб.;  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год–0,0 тыс. руб.;  2021 год–0,0 тыс. руб.;  2022 год– 0,0 тыс. руб.;  2023 год– 0,0 тыс. руб. |

**Раздел 1. Общая характеристика социально – экономической сферы реализации подпрограммы**

**Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации подпрограммы**

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города Дорогобужа многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания граждан, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации настоящей подпрограммы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (применительно к дворовым территориям – прошедших общественное обсуждение) предоставлен в приложении 3 к подпрограмме.

Под местами массового посещения граждан (городскими территориями), в рамках реализации настоящей подпрограммы, понимаются такие места общего посещения, как территории вокруг общественных зданий (домов культуры, библиотек), территории вокруг памятников, пешеходные зоны (тротуары) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице, водоемы, пустыри, городские площади, парки, скверы и иные общественные объекты.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» (далее – подпрограмма).

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица, собственники помещений в многоквартирных домах вправе выбирать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень, они хотели бы сделать:

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. Предложения граждан, по включению дворовых территорий в подпрограмму, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы выполнены работы по благоустройству 21 дворовой территории и 5 мест массового посещения граждан.

В 2018 году благоустроены 3 дворовые территории и 1 место массового посещения граждан.

В 2019 году благоустроены 4 дворовые территории и 1 место массового посещения граждан.

В 2020 году планируется благоустроить 3 дворовые территории и 2 места массового посещения граждан.

В 2021 году планируется благоустроить 4 дворовые территории и 1 места массового посещения граждан.

В 2022-2023 планируется продолжить выполнение работ по благоустройству.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ определена на основании территориальных сметных нормативов Смоленской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с применением индексов изменения сметной стоимости, разработанных Департаментов Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству приведена в Таблицей 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Единица измерения | Предельная стоимость работ (руб.) |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | квадратный метр дворового проезда | 2 000,00 |
| 2. | Установка скамейки | 1 скамейка | 15 000,00 |
| 3. | Установка урн | 1 урна | 6 000,00 |
| 4. | Установка светильника наружного освещения на опоре: |  |  |
|  | с воздушной прокладкой кабеля | 1 светильник | 35 000,00 |
|  | с подземной прокладкой кабеля | 1 светильник | 50 000,00 |
| 5. | Замена светильника наружного освещения | 1 светильник | 20 000,00 |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в размере 20% от сметной стоимости работ в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованные лица также должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.);

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.

В таком случае подпрограмма подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации подпрограммы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Мероприятия подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» синхронизированы с мероприятиями национальных проектов «Экология» и «Безопасный город».

**Раздел 2. Цели и целевые показатели Подпрограммы**

Целью реализации подпрограммы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок – детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости – рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

**Основными задачами Подпрограммы являются:**

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

- мероприятия по благоустройству мест массового посещения (парки, скверы и др.).

Срок реализации Подпрограммы – 2017-2023 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Подпрограммы.

**Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

На территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области имеется 97 многоквартирных жилых дома, введенных в эксплуатацию с 1954 по 2009 г., с количеством квартир от 4 до 162, в которых проживает 7 200 человек.

Основу Подпрограммы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения (приложение №3 к подпрограмме).

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» будут реализовываться следующие основные мероприятия:

**Осуществление мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях**

Основное мероприятие включает в себя расходы направленные на реализацию проекта муниципального образования победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в т.ч. на строительство объекта комфортной городской среды «Парк отдыха и развлечений «Становище Бужа»».

**Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**

Мероприятия подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» синхронизированы с мероприятиями национальных проектов «Экология» и «Безопасный город».

В рамках данного мероприятия планируется провести ремонт 74 ед. дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 26 267,6 м2 и два места массового отдыха: пешеходная зона по улице Мира (прилегающая территория к детской площадке) и центральная площадь (ул. Пушкина).

В 2017 году были благоустроены 21 дворовая территория и 5 мест массового посещения граждан.

В 2018 году были благоустроены 3 дворовые территории и 1 мест0 массового посещения граждан.

В 2019 году благоустроены 4 дворовые территории и 1 место массового посещения граждан.

В 2020 году планируется благоустроить 3 дворовые территории и 2 места массового посещения граждан.

В 2021 году планируется благоустроить 4 дворовые территории и 1 места массового посещения граждан..

Реализация запланированных мероприятий в 2017-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности подпрограммы проводится комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – комитет по ЖКХ) и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов подпрограммы в социально-экономическое развитие города Дорогобужа.

Комитет по ЖКХ осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Комитет по ЖКХ предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

Индикатором эффективности реализации подпрограммы следует считать:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 100 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего посещения.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, средства дорожного фонда и средства бюджета Смоленской области.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 120 463,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 23 107,3 тыс. руб.;

- 2018 год –39 935,4 тыс. руб.;

- 2019 год – 36 867,5 тыс. руб.;

- 2020 год – 5 745,3 тыс. руб.;

- 2021 год – 4 983,4 тыс. руб.;

- 2022 год–4 912,2 тыс. руб.;

- 2023 год–4 912,2 тыс. руб.

По источникам финансирования:

За счет средств областного бюджета 111 271,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 23105,0 тыс. руб.;

- 2018 год – 37 852,4 тыс. руб.;

-2019 год -29 762,9 тыс. руб.;

-2020 год -5 744,7 тыс. руб.

-2021год -4 982,9 тыс. руб.;

- 2022 год–4 911,7 тыс. руб.

- 2023 год–4 911,7 тыс. руб.

За счет средств бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 5 998,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 2,3 тыс. руб.;

- 2018 год – 2 080,8 тыс. руб.;

- 2019 год – 3 913,4 тыс. руб.;

-2020 год – 0,6 тыс. руб.;

-2021 год -0,5 тыс. руб.;

- 2022 год–0,5 тыс. руб.;

- 2023 год–0,5 тыс. руб.

За счет средств дорожного фонда составляют 3 191,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 3 191,2 тыс. руб.,

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

За счет внебюджетных источников финансирования (средства заинтересованных лиц) составляют 2,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2018 год – 2,2 тыс. руб.;

- 2019 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2020 год–0,0 тыс. руб.

- 2021 год–0,0 тыс. руб.;

- 2022 год–0,0 тыс. руб.;

- 2023 год–0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению при формировании бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

**Раздел 5. Информация об участии внебюджетных фондов, акционерных обществ в реализации подпрограммы**

В случае, если подпрограммой будет предусмотрено финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» на основании действующего законодательства в сфере реализации подпрограммы, а также руководствуясь требованиями Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 26.12.2018 №965.

Иные лица и организации могут участвовать в реализации подпрограммы на основаниях, определенных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9CC229332DD3B937E5B657339A2F29A51CE36E38F55E1D59C9C6D985F3a0fEG) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Раздел 6. Механизм реализации Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Разработчиком и исполнителем Подпрограммы является Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, в лице комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки Общественной комиссии по рассмотрению и оценке созданной постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территории многоквартирных домов утверждается, после проведении отбора многоквартирных домов в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Исполнитель мероприятий Подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Подпрограммы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Подпрограммы представлен в приложении №2 к подпрограмме.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_) |

**Целевые показатели**

**реализации муниципальной подпрограммы**

**«Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | | Единица измерения | | Базовое значение показателей по годам (к очередному финансовому году) | | | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 |
| **Цель 1 муниципальной программы**: формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | | 4 | | | 3 | | 4 | 1 | | 1 |
| 1.2. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего посещения | Ед. | | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 |
| 1.3. | Реализация проекта муниципального образования победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Ед. | | 1 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»  (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 26.10.2021 №775) |

**План реализации подпрограммы по мероприятиям на2021год и плановый период 2022 и 2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Исполнитель  мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию подпрограммы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | | | | | Планируемое значение показателя реализации подпрограммы на отчетный год и плановый период | | |
| всего | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель подпрограммы «Формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения»** | | | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | х | х | х | х | | х | х | 4 | 1 | 1 |
| 1.2. | | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего посещения, ед. | х | х | х | х | | х | х | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | | Реализация программы формирование  современной городской среды | Комитет | Бюджет поселения | 1, 5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | х | х | х |
| Областной бюджет | 14 806,3 | 4 982,9 | | 4 911,7 | 4 911,7 | х | х | х |
| **Итого по региональному проекту** | | | **х** | **Всего** | **14 807,8** | **4 983,4** | | **4 912,2** | **4 912,2** | **х** | **х** | **х** |
| **Бюджет поселения** | **1, 5** | **0,5** | | **0,5** | **0,5** | **х** | **х** | **х** |
| **Областной бюджет** | **14 806,3** | **4 982,9** | | **4 911,7** | **4 911,7** | **х** | **х** | **х** |
| **Всего по подпрограмме** | | | **x** | **Всего** | **14 807,8** | **4 983,4** | | **4 912,2** | **4 912,2** | **х** | **х** | **х** |
| **Бюджет поселения** | **1, 5** | **0,5** | | **0,5** | **0,5** | **х** | **х** | **х** |
| **Областной бюджет** | **14 806,3** | **4 982,9** | | **4 911,7** | **4 911,7** | **х** | **х** | **х** |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»  (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 26.10.2021 №775) |

Адресный перечень дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес дворовых территорий** | **Виды работ** | **Примечание** |
| 1 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 1 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 2 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 14\* | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 3 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 15\* | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 4 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 16 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 5 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 16б | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 6 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 7 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 20\* | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 8 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2а | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 9 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2аа | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 10 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2б | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 11 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 3 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 12 | Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 4 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 13 | г. Дорогобуж, ул. ДОС, д. 4 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 14 | г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 1 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 15 | г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 12 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 16 | г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 2 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 17 | г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 4 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 18 | г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 17 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 19 | г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 2 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 20 | г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 33 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 21 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 15 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 22 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 22а | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 23 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 22б | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 24 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 24 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 25 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 26 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 26 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 26а | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 27 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 28 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 28 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 30 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 29 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 32 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 30 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 34 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 31 | г. Дорогобуж, ул. Комсомольская, д. 2 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 32 | г. Дорогобуж, ул. Ленина, д. 75 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 33 | г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 12\* | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 34 | г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 34 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 35 | г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 38 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 36 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 10 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 37 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 12 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 38 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 18 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 39 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 20 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 40 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 22 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 41 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 24 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 42 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 26 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 43 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 28 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 44 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 32 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 45 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 47 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 46 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 6 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 47 | г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 11 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 48 | г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 15 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 49 | г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 17 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 50 | г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 19 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 51 | г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 20 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 52 | г. Дорогобуж, ул. Седова, д. 43 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 53 | г. Дорогобуж, ул. Седова, д. 47а | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 54 | г. Дорогобуж, ул. Симоновой, д. 121 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 55 | г. Дорогобуж, ул. Урицкого, д. 35 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 56 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 34 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 57 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 36 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 58 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 38 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 59 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 40 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 60 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 41 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 61 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 42 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 62 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 43 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 63 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 43а | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 64 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 44 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 65 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 45 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 66 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 46 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 67 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 48 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |
| 68 | г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 3 | минимальный перечень работ по благоустройству |  |

\*объекты благоустраиваются в 2021 году

Адресный перечень мест массового посещения граждан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес мест массового посещения граждан** | **Виды работ** | **Примечание** |
| 1 | Территория по ул. Мира в районе МБДОУ детский сад «Рябинка»\* |  | 2020 |
| 2 | Центральная площадь (ул. Пушкина) |  | 3026 |
| 3 | Пешеходная зона по ул. Чистякова |  | 1500 |

\*объекты благоустраиваются в 2021 году

|  |
| --- |
| Приложение 1 к муниципальной программе **«**Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 26.10.2021 №775) |

**Целевые показатели**

**реализации муниципальной программы**

**«**Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам (к очередному финансовому году) | | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Цель 1 муниципальной программы:**  повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повышение качества жилищного обеспечения населения, повышение уровня благоустройства и санитарного содержания Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | | | | | | |
| 2. | Задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района смоленской области | отсутствие | | | | | |
| 3. | Количество отремонтированных квартир | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Содержание системы наружного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Убираемая площадь мест захоронения | м2 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 |
| 6. | Площадь клумб, подлежащая цветочно-декоративному оформлению | м2 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 7. | Убираемая площадь парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений, | м2 | 103791 | 103791 | 103791 | 103791 | 103791 |
| 8. | Установка камер на определение ГРН проезжающего транспорта, обзорных камер на перекрестках, камеры биометрического распознания лиц, шт | шт. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Содержание сегмента АПК Безопасный город» в г. Дорогобуж, шт | шт. | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 10. | Количество оборудованных детских и спортивных площадок | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Количество обустроенных и восстановленных военных захоронений, находящихся в муниципальной собственности, шт. | шт. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Объем обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Количество Технических проектов разработки питьевых подземных вод | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Улучшение качества жизни населения г. Дорогобужа, | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Количество оборотных рейсов | шт. | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 16. | Количество реконструируемых объектов коммунального пользования | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» | | | | | | | |
| 16. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 17. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего посещения | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Реализация проекта муниципального образования победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе **«**Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 26.10.2021 №775) |

**План реализации муниципальной программы**

**«**Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | | | | Исполнитель  мероприятия | Источники финансового обеспечения | | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | |
| всего | очередной  финансо-  вый год | 1-й год планового  периода | 2-й год планового  периода | очередной  финансовый год | 1-й год планового  периода | 2-й год планового  периода |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Цель муниципальной программы «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повышение качества жилищного обеспечения населения, повышение уровня благоустройства и санитарного содержания Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 муниципальной программы** **«Капитальный ремонт многоквартирных домов»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района смоленской области | | | | | х | х | | х | х | х | х | отсутствие |  | |
| 1.2. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | | | | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – Комитет) | Бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области (далее -Бюджет поселения) | | 3 410,0 | 1 210,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | х | х | х |
| 1.3. | Улучшение качества жизни населения г. Дорогобужа, % | | | | | х | х | | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
|  | Ремонт и содержание коммунального хозяйства | | | | | Комитет | Бюджет поселения | | 1 600,2 | 501,4 | 549,4 | 549,4 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 1 цели 1 муниципальной программы** | | | | | | х | **Всего из них** | | **5 010,2** | **1 711,4** | **1 649,4** | **1 649,4** | **х** | **х** | **х** |
| **Бюджет поселения** | | **5 010,2** | **1 711,4** | **1 649,4** | **1 649,4** | **х** | **х** | **х** |
| **Основное мероприятие 2 муниципальной программы** **«Организация благоустройства территории»** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Содержание системы наружного освещения, % | | | | | х | х | | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Уличное освещение | | | | | Комитет | Бюджет поселения | | 26 966,3 | 10 731,0 | 8 117,6 | 8 117,7 | х | х | х |
| 2.3 | Убираемая площадь мест захоронения, м2 | | | | | х | х | | х | х | х | х | 63600 | 63600 | 63600 |
| 2.4 | Содержание мест захоронения | | | | | Комитет | Бюджет поселения | | 2 710,7 | 910,7 | 900,0 | 900,0 | х | х | х |
| 2.5 | Площадь клумб, подлежащая цветочно-декоративному оформлению, м2 | | | | | х | х | | х | х | х |  | 560 | 560 | 560 |
| 2.6 | Озеленение | | | | | Комитет | Бюджет поселения | | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | х | х | х |
| 2.7 | Убираемая площадь парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений, м2 | | | | | х | х | | х | х | х | х | 103791 | 103791 | 103791 |
| 2.8 | Прочее благоустройство | | | | | Комитет | Бюджет поселения | | 24 107,7 | 7 764,6 | 8 545,9 | 7 797,2 | х | х | х |
| 2.9 | Содержание сегмента АПК Безопасный город» в г. Дорогобуж, шт. | | | | | х | х | | х | х | х | х | 14 | 14 | 14 |
| 2.10 | Безопасный город | | | | | Комитет | Бюджет поселения | | 3 841,8 | 1 349,8 | 1 246,0 | 1 246,0 | х | х | х |
| 2.11 | Количество обустроенных и восстановленных военных захоронений, находящихся в муниципальной собственности, шт. | | | | | х | х | | х | х | х | х | 0 | 1 | 0 |
| 2.12 | Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | | | | | Комитет | Бюджет поселения | | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | х | х | х |
| Областной бюджет | | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | **х** | **х** | **х** |
| 2.13 | Возврат средств субсидий в областной бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий | | | | | Комитет | Бюджет поселения | | 371,6 | 371,6 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 3 цели 1 муниципальной программы** | | | | | | **x** | **Всего из них** | | **58 958,6** | **21 377,7** | **19 270,0** | **18 310,9** | **х** | **х** | **х** |
| **Бюджет поселения** | | **58 758,6** | **21 377,7** | **19 070,0** | **18 310,9** | **х** | **х** | **х** |
| **Областной бюджет** | | **200,0** | **0,0** | **200,0** | **0,0** | **х** | **х** | **х** |
| **Основное мероприятие 3 «Создание условий для обеспечения населения услугами городской бани»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Количество оборотных рейсов, шт. | | | | х | х | | х | х | х | х | 54 | 54 | 54 |
| 3.2. | | Обеспечение населения услугами бани, расположенной в пгт. Верхнеднепровский, путем организации транспортного обслуживания | | | | Комитет | Бюджет поселения | | 524,0 | 200,0 | 162,0 | 162,0 | х | х | х |
| 3.3 | | Количество реконструируемых объектов коммунального пользования, ед. | | | | х | х | | х | х | х | х | 1 | 0 | 0 |
| 3.4. | | Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | | | | Комитет | Областной бюджет | | 13 660,0 | 13 660,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 4 цели 1 муниципальной программы** | | | | | | х | **Всего из них** | | **14 184,0** | **13 860,0** | **162,0** | **162,0** | **х** | **х** | **х** |
| **Бюджет поселения** | | **524,0** | **200,0** | **162,0** | **162,0** | **х** | **х** | **х** |
| **Областной бюджет** | | **13 660,0** | **13 660,0** | **0,0** | **0,0** | **х** | **х** | **х** |
| **Основное мероприятие 4 муниципальной программы** **«Создание обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | Объем обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, % | | х | | х | | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | | | Приобретение основных средств для создания обязательного запаса материально-технических ресурсов | | Комитет | | Бюджет поселения | | 1 395,3 | 395,3 | 500,0 | 500,0 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 5 цели 1 муниципальной программы** | | | | | х | | **Всего из них** | | **1 395,3** | **395,3** | **500,0** | **500,0** | **х** | **х** | **х** |
| **Бюджет поселения** | | **1 395,3** | **395,3** | **500,0** | **500,0** | **х** | **х** | **х** |
| **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 1 муниципальной программы «Формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1. | | | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | х | | | | х | х | х | х | х | 4 | 1 | 1 |
| 1.2 | | | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего посещения, ед. | х | | | | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | | | Реализация программы формирование  современной городской среды |  | | | | Бюджет поселения | 1, 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | х | х | х |
| Областной бюджет | 14 806,3 | 4 982,9 | 4 911,7 | 4 911,7 | х | х | х |
| **Итого по региональному проекту** | | | |  | | | | **Всего** | **14 807,8** | **4 983,4** | **4 912,2** | **4 912,2** | **х** | **х** | **х** |
| **Бюджет поселения** | **1, 5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **х** | **х** | **х** |
| **Областной бюджет** | **14 806,3** | **4 982,9** | **4 911,7** | **4 911,7** | **х** | **х** | **х** |
| **Всего по подпрограмме** | | | |  | | | | **ВСЕГО** | **14 807,8** | **4 983,4** | **4 912,2** | **4 912,2** | **х** | **х** | **х** |
| **Бюджет поселения** | **1, 5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **х** | **х** | **х** |
| **Областной бюджет** | **14 806,3** | **4 982,9** | **4 911,7** | **4 911,7** | **х** | **х** | **х** |
| **Всего по муниципальной программе** | | | | **x** | | | | **ВСЕГО** | **94 355,8** | **42 327,8** | **26 493,6** | **25 534,4** | **х** | **х** | **х** |
| **Бюджет поселения** | **65 689,5** | **23 684,9** | **21 381,9** | **20 622,7** | **х** | **х** | **х** |
| **Областной бюджет** | **28 666,3** | **18 642,9** | **5 111,7** | **4 911,7** | **х** | **х** | **х** |