АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.04.2025  № 441

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области и в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов,

Администрация муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области Смольянинова А.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава муниципального образования

«Дорогобужский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                               К.Н. Серенков

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования  области

«Дорогобужский муниципальный

округ» Смоленской области

от 11.04.2025  № 441

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ»

Смоленской области

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 1.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 19.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 гг. | 04.10.2023 |  |
|  | 2024-2025 гг. | 30.09.2024 |  |
| 1.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 24.04.2023 |  |
|  | 2023-2024 гг. | 26.04.2024 |  |
|  | 2024-2025 гг. | 21.04.2025 |  |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода (в днях) |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 219 |  |
|  | 2023-2024 гг. | 206 |  |
|  | 2024-2025 гг. | 204 |  |
| 1.4 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
| 1.5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
| 1.6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
| 1.7 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
| 1.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 гг. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 гг. | в штатном режиме |  |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | до 01.04.2025 |  |
| 2.2 | Разработка и утверждение изменений или актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2025 |  |
| 2.3 | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями | еженедельно |  |
| 2.4 | Создание комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |  |
| 2.5 | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |  |
| 2.6 | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |  |
| 2.7 | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2025 |  |
| 2.8 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 10.09.2025 |  |
| 2.9 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 |  |
| 2.10 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 10.09.2025 |  |
| 2.11 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 |  |
| 2.12 | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг.. | не позднее 15.11.2025 |  |
| 2.13 | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области в сети «Интернет» | до 01.12.2025 |  |