|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | ПРОЕКТ | | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | От № | |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» |

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 25.01.2022 №61 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 28.02.2022 №153, от 23.11.2022 №847)

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области постановляет:

Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27.10.2021 № 788 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 22.02.2022 №139, от 09.03.2022 №194, от 29.06.2022 №512), изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

Глава муниципального образования

«Дорогобужский район» Смоленской области **К.Н. Серенков**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27.10.2021 №788 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_) |

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»**

**Раздел 1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Смольянинов А.М., начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Волкова М.О. |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2022 - 2025 |
| Цели муниципальной программы | Формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения (общественных территорий) |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации) | Общий объем финансирования программы составляет 20 077,2 тыс. руб., из них:  2022 год – 10 540,5 тыс. руб.;  2023 год – 3 535,5 тыс. руб.;  2024 год – 3 000,6 тыс. руб.;  2025 год – 3 000,6 тыс. руб. |
| Влияние на достижение целей областных программ | Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Смоленской области/ количество благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018; количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 |

**Раздел 2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 7 | 9 | 3 | 3 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 |

**Раздел 3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | |
|  | Руководитель регионального проекта - заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Смольянинов А.М., Срок реализации: 2022-2025 | | |
| 1.1. | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан | Создание современной среды обитания и жизнедеятельности человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. | Количество благоустроенных дворовых территорий  Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. Ведомственный проект «Наименование» | | | |
|  | Руководитель ведомственного проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта) / срок реализации (год начала − год окончания) | | |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мероприятий по созданию современной городской среды» | | | |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Волкова М.О. | | |
| 3.1. | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан | Создание современной среды обитания и жизнедеятельности человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. Отдельные мероприятия | | | |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество отвечающего за реализацию отдельного мероприятия), срок реализации (год начала − год окончания) | | |
| 4.1. | Задача 1 |  |  |

**Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе,  в том числе: | 9 536,7 | 3 535,5 | 3 000,6 | 3 000,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области (далее - бюджет поселения) | 9 536,7 | 3 535,5 | 3 000,6 | 3 000,6 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| Приложение к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» |

**Сведения о показателях муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Постановление Администрации Смоленской области от 31.08.2017 №599 «Об утверждении областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области», протокол заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» от 03.10.2022, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 17.02.2020 №124 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Постановление Администрации Смоленской области от 31.08.2017 №599 «Об утверждении областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области» |

**Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

На уровне комфортного состояния объектов благоустройства сказывается влияние отрицательных природных факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия, направленные на поддержание уровня комфортности проживания граждан.

Износу объектов благоустройства также способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Одной из проблем благоустройства дворовых территорий является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых и общественных территорий необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Применение программного метода позволит:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории Дорогобужского городского поселения.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы выполнены работы по благоустройству 21 дворовой территории и 5 общественных территорий.

В 2018 году благоустроены 3 дворовые территории и 1 общественная территория.

В 2019 году благоустроены 4 дворовые территории и 1 общественная территория.

В 2020 году благоустроены 3 дворовые территории и 2 общественные территории.

В 2021 году благоустроены 4 дворовые территории и 1 общественная территория.

В 2022 году благоустроено 7 дворовых территорий и 2 общественные.

В 2023 году планируется благоустроить 9 дворовых территорий и 1 общественную.

В 2024-2025 планируется продолжить выполнение работ по благоустройству.

Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в размере 20% от сметной стоимости работ в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованные лица также должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.);

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.

В таком случае программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации муниципальной программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**Раздел 2. СВЕДЕНИЯ**

**о региональных проектах**

**СВЕДЕНИЯ**

**о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель регионального проекта | Заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Смольянинов А.М. |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа ««Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» |

**Значения результатов регионального проекта**

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 |

**Раздел 3. СВЕДЕНИЯ**

**о ведомственных проектах**

**СВЕДЕНИЯ**

**о ведомственном проекте**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование ведомственного проекта)

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель ведомственного проекта | должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Наименование» |

**Значения результатов ведомственного проекта**

| № п/п | Название результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 4. ПАСПОРТА**

**комплексов процессных мероприятий**

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Осуществление мероприятий по созданию современной городской среды»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Волкова М.О. |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа ««Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 | 5 | 2 | 2 |

**Раздел 5. ОЦЕНКА**

**применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние налоговой льготы, освобожде-ния, иной преферен-ции по налогам и сборам | Вид налога (сбора), по которому предоставле-ны налоговая льгота, освобожде-ние, иная преференция по налогам и сборам | Цель (цели) введения налоговой льготы, освобож-дения, иной преферен-ции по налогам и сборам | Период действия налого-вой льготы, освобож-дения, иной префе-ренции по налогам и сборам | Факти-ческий объем налого-вого расхода местного бюджета за 2-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Оценоч-ный объем налого-вого расхода местного бюджета за 1-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Прогнозный объем налоговых расходов бюджета муниципального района(тыс. рублей) | | | Целевой показатель (индикатор) налогового расхода |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 6. СВЕДЕНИЯ**

**о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | | х | х | 4 | | 4 | 1 | 1 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | | х | х | 2 | | 1 | 0 | 0 |
| 1.3 | Реализация программы формирование современной городской среды | | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской  области (далее – комитет) | Бюджет поселения | | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Итого по региональному проекту | | | х | **Всего** | | **1,8** | **0,6** | **0,6** | **0,6** |
| **Бюджет поселения** | | **1,8** | **0,6** | **0,6** | **0,6** |
| 2. Ведомственный проект «Наименование» | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Результат 1 |  |  | |  |  |  |  |
| 2.2 | | Мероприятие |  |  | |  |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мероприятий по созданию современной городской среды» | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан | комитет | Бюджет поселения | | 9 534,9 | 3 534,9 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | | х | Всего | | 9 534,9 | 3 534,9 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Бюджет поселения | | 9 534,9 | 3 534,9 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 4. Отдельные мероприятия | | | | | | | | | |
| **Всего по муниципальной программе** | | | | **Всего** | | **9 536,7** | **3 535,5** | **3 000,6** | **3 000,6** |
| **Бюджет поселения** | | **9 536,7** | **3 535,5** | **3 000,6** | **3 000,6** |

Состояние благоустройства территорий в муниципальном образовании Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области характеризуются следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 | единиц | 3 | 7 | 10 | 15 | 19 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 | гектаров | 0,2 | 0,41 | 0,59 | 0,61 | 0,65 |
| 3 | Количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, нарастающим итогом с 31.12.2018 | единиц | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 | единиц | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 | гектаров | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,99 | 1,0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27.10.2021 №788 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_) |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес дворовых территорий** |
| 1 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 1 |
| 2 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 16 |
| 3 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 16б |
| 4 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2 |
| 5 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2а |
| 6 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2аа |
| 7 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2б |
| 8 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 3 |
| 9 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 4 |
| 10 | г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 1 |
| 11 | г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 12 |
| 12 | г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 2 |
| 13 | г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 3 |
| 14 | г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 4 |
| 15 | г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 2 |
| 16 | г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 33 |
| 17 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 15 |
| 18 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 22а |
| 19 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 22б |
| 20 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 24 |
| 21 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 26 |
| 22 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 26а |
| 23 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 28 |
| 24 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 30 |
| 25 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 32 |
| 26 | г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 34 |
| 27 | г. Дорогобуж, ул. Комсомольская, д. 2 |
| 28 | г. Дорогобуж, ул. Ленина, д. 11 |
| 29 | г. Дорогобуж, ул. Ленина, д. 75 |
| 30 | г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 34 |
| 31 | г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 38 |
| 32 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 10 |
| 33 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 12 |
| 34 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 18 |
| 35 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 26 |
| 36 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 28 |
| 37 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 32 |
| 38 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 47 |
| 39 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 6 |
| 40 | г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 11 |
| 41 | г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 15 |
| 42 | г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 17 |
| 43 | г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 19 |
| 44 | г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 20 |
| 45 | г. Дорогобуж, ул. Седова, д. 43 |
| 46 | г. Дорогобуж, ул. Седова, д. 47а |
| 47 | г. Дорогобуж, ул. Симоновой, д. 121 |
| 48 | г. Дорогобуж, ул. Урицкого, д. 35 |
| 49 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 34 |
| 50 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 36 |
| 51 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 38 |
| 52 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 40 |
| 53 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 41 |
| 54 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 42 |
| 55 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 43 |
| 56 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 43а |
| 57 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 44 |
| 58 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 45 |
| 59 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 46 |
| 60 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 48 |

|  |
| --- |
| Приложение №2  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27.10.2021 №788 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_) |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес общественной территории** |
| 1 | г. Дорогобуж, место для нестационарной торговли и прилегающая к нему территория |
| 2 | г. Дорогобуж, центральная площадь (ул. Пушкина) |
| 3 | г. Дорогобуж, пешеходная зона на ул. Мира (прилегающая к детской площадке территория) |
| 4 | г. Дорогобуж, территория между домом 24 по ул. Мира и МБДОУ детский сад "Рябинка" |
| 5 | г. Дорогобуж, спортивная площадка по ул. Путенкова (каток) |
| 6 | г. Дорогобуж, пешеходная дорожка в районе МБОУ «Дорогобужская СОШ №2» |
| 7 | г. Дорогобуж, пешеходная дорожка в районе домов №24,28 по ул. Мира |
| 8 | г. Дорогобуж, территория напротив дома 13 по ул. Путенкова |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27.10.2021 №788 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_) |
|  |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ УТВЕРЖДЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДОРОГОБУЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес (наименование) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение №4  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27.10.2021 №788 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_) |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2022 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дворовой территории** |
| 1 | г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 1 |
| 2 | г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 2 |
| 3 | г. Дорогобуж, ул. ДОС, д. 4 |
| 4 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 6 |
| 5 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 20 |
| 6 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 24 |
| 7 | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 22 |

|  |
| --- |
| Приложение №5  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27.10.2021 №788 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_) |
|  |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2023 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дворовой территории** |
| 1 | г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 19 |
| 2 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 1 |
| 3 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2аа |
| 4 | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 3 |
| 5 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 34 |
| 6 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 36 |
| 7 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 38 |
| 8 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 40 |
| 9 | г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 42 |

|  |
| --- |
| Приложение №6  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27.10.2021 №788 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_) |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2022 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес общественной территории** |
| 1 | г. Дорогобуж, пешеходная дорожка в районе МБОУ «Дорогобужская СОШ №2» |
| 2 | г. Дорогобуж, пешеходная дорожка в районе домов 24,28 по ул. Мира |

|  |
| --- |
| Приложение №7  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27.10.2021 №788 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от \_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_) |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2023 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес общественной территории** |
| 1 | г. Дорогобуж, территория напротив дома 13 по ул. Путенкова |