УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Дорогобужский район» Смоленской

области от 30.10.2024 № 908

(в редакции постановлений Администрации

муниципального образования

«Дорогобужский муниципальный округ»

Смоленской области от 31.01.2025 №106, от

04.02.2025 № 116, от 06.03.2025 №293, от

02.04.2025 № 408, от 14.05.2025 №560, от

19.06.2025 №742, от 27.06.2025 № 803, от

23.07.2025 №951, от 08.08.2025 № 1011, от

29.10.2025 № 1409, от 18.11.2025 №1545, от

28.11.2025 №1579, от 19.12.2025 №1732, от

23.12.2025 №1743, от 21.01.2026 № 28, от

10.02.2026 №131, от 31.03.2026 №271, от

08.07.2026 № 563, от 15.07.2026 №600, от

11.08.2026 № 713, от ____________№___)

Муниципальная программа

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»

Раздел 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области: управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области – Волкова Мария Олеговна |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2025 – 2028 |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повышение качества жилищного обеспечения населения, повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 342 054,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: - 2025 год – 152 364,9 тыс. руб.; - 2026 год – 131 421,8 тыс. руб.; - 2027 год – 50 977,6 тыс. руб.; - 2028 год – 7 289,7 тыс. руб. |

Раздел 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | единиц | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| 1.2 | Количество многоквартирных домов, подлежащих ремонту | единиц | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3 | Содержание системы наружного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Убираемая площадь мест захоронения | тыс. м2 | 8751,5 | 8751,5 | 8751,5 | 8751,5 |
| 1.5 | Доля клумб, подлежащая цветочно-декоративному оформлению в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству, от общего количества клумб | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Площадь покоса и уборки парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений | м2 | 977380 | 977380 | 977380 | 977380 |
| 1.7 | Содержание сегмента АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | шт. | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 1.8 | Количество пляжей, планируемых к акарицидной обработке и исследованию проб песка из прибрежных зон | ед | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.9 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.10 | Количество приобретённых контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | ед | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Количество кладбищ, подлежащих инвентаризации | ед | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | ед | 17 | 6 | 5 | 0 |
| 1.13 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | ед | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.14 | Увеличение численности населения, для которого улучшиться качество коммунальных услуг | чел. | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 1.15 | Снижение финансовых убытков теплоснабжающей организации | % | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 1.16 | Доля приоритетных объектов транспортной социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 66,1 | 66,2 | 66,3 | 66,4 |
| 1.17 | Объем обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.18 | Протяжённость распределительного подземного полиэтиленового газопровода | м | 188 | 100 | 0 | 0 |
| 1.19 | Доля населения, удовлетворённого уровнем благоустройства | % | 0 | 0 | 25 | 25 |

Раздел 3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 1. Региональный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель регионального проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя регионального проекта) / срок реализации (год начала – год окончания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель ведомственного проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта) / срок реализации (год начала год окончания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий |  |  | начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области – Волкова Мария Олеговна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | Мероприятие направлено на выплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 3.1.2 | Ремонт и содержание жилищного хозяйства | Реализация мероприятия направлена на проведение ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество многоквартирных домов, подлежащих ремонту |  |  |
| 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий |  |  |  | начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области – Волкова Мария Олеговна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уличное освещение | Реализация мероприятий, направленных на работы по содержанию системы наружного освещения и оплате израсходованной электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание системы наружного освещения |  |
| 3.2.2 | Содержание мест захоронения | Реализация мероприятий, направленных на ремонт забора вдоль территории мест захоронения, обустройство дополнительных контейнерных площадок для бытового и крупногабаритного мусора, очистку от мусора мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убираемая площадь мест захоронения |  |
| 3.2.3 | Озеленение | Реализация мероприятий, направленных на цветочно-декоративное оформление клумб (приобретение посадочного материала) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля клумб, подлежащая цветочно-декоративному оформлению в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству, от общего количества клумб |  |
| 3.2.4 | Прочее благоустройство | Реализация мероприятий, направленных на покос, ручную уборку парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений, выпиловку деревьев, уборку несанкционированных свалок и прочее благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь покоса и уборки парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений |  |
| 3.2.5 | Безопасный город | В рамках данной задачи будут выполняться работы по техническому сопровождению сегмента АПК «Безопасный город». |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание сегмента АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 3.2.6 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | В 2026-2028 годах планируется проведение акарицидной обработки территории пляжа в г. Дорогобуже и с. Алексино, а также исследование проб песка из прибрежных зон пляжей по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-гигиеническим показателям на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество пляжей, планируемых к акарицидной обработке и исследованию проб песка из прибрежных зон |  |
| 3.2.7 | Устройство детских игровых площадок | В рамках данной задачи на 2026 -2028 гг. выделены субсидии из областного бюджета Смоленской области на проведение мероприятий, на устройство детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий |  |
| 3.2.8 | Осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | В 2026 году планируется обустройство 6 мест (площадоки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |
| 3.3. Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  | начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области – Волкова Мария Олеговна |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Приспособление функционирующих объектов социальной инфраструктуры к нуждам инвалидов, будет способствовать созданию условий для получения равных условий жизни, осуществлять самообслуживание, самостоятельно ориентироваться, обучаться и заниматься трудовой деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля приоритетных объектов транспортной социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры |  |
| 3.4. Комплекс процессных мероприятий «Компенсация некомпенсированных финансовых убытков, понесенных организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  | начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области – Волкова Мария Олеговна |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Возмещение некомпенсируемых финансовых убытков теплоснабжающим организациям, в связи с эксплуатацией источника тепловой энергии | В 2026-2028 годах планируется компенсация некомпенсируемых финансовых убытков, понесенных организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение финансовых убытков теплоснабжающей организации |
| 3.5. Комплекс процессных мероприятий «Строительство уличных сетей инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  | начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области – Волкова Мария Олеговна |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт шахтных колодцев | В рамках данной задачи будут выполняться работы по капитальному ремонту шахтных колодцев в муниципальном образовании «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных шахтных колодцев Увеличение численности населения, для которого улучшиться качество коммунальных услуг |
| 3.6.1 | Строительство распределительного газопровода | В рамках данной задачи планируется выполнить работы по прокладке распорядительного подземного газопровода до точки подключению в д. Полибино, ул. Лесная, д. 48, д. Струково ул. Молодежная, д. 2, г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность распределительного подземного полиэтиленового газопровода |
| 3.6.2. | Техническое присоединение к сетям газоснабжения | В рамках данной задачи планируется выполнить работы техническому присоединению к газопроводу в д. Полибино, д. Струково, г. Дорогобуж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность распределительного подземного полиэтиленового газопровода |
| 3.6. Комплекс процессных мероприятий «Создание обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области – Волкова Мария Олеговна |  |  |  |
| 3.6.1 | Приобретение основных средств для создания обязательного запаса материально-технических ресурсов | В 2026-2028 годах планируется пополнить обязательный запас материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.7. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности комитета по развитию территорий Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  | начальник комитета по развитию территорий Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» – Белоусова Наталья Вячеславовна |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий | В 2027-2028 годах планируется выполнить мероприятия по благоустройству и развитию территории Дорогобужского муниципального округа Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля населения, удовлетворённого уровнем благоустройства |
| 4. Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество лица, отвечающего за реализацию отдельного мероприятия) срок реализации (год начала год окончания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 189 689,1 | 131 421,8 | 50 977,6 | 7 289,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 127 693,9 | 78 320,8 | 46 504,8 | 2 868,3 |
| бюджет муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области (далее – бюджет округа) | 61 995,2 | 53 101,0 | 4 472,8 | 4 421,4 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение к паспорту муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»

Сведения о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | ## Постановление Правительства Смоленской области от 16.12.2025 № 768 «Об установлении на 2026 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Смоленской области» |
| 2 | Содержание системы наружного освещения | Статистическая форма 3-дг (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» |
| 3 | Убираемая площадь мест захоронения | Форма федерального государственного статистического наблюдения №12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию» |
| 4 | Доля клумб, подлежащая цветочно-декоративному оформлению в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству, от общего количества клумб | Форма федерального государственного статистического наблюдения 1-КХ «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» |
| 5 | Площадь покоса и уборки парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений | Муниципальный контракт №33-зк «Благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» от 25.12.2025 |
| 6 | Содержание сегмента АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | Коммерческое предложение по техническому сопровождению АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области |
| 7 | Количество пляжей, планируемых к акарицидной обработке и исследованию проб песка из прибрежных зон | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с п.6 ст.22 44-ФЗ |
| 8 | Количество благоустроенных общественных территорий | Муниципальный контракт №53-аэф/2025 от 09.12.2025 «Устройство детской игровой площадки» |
| 9 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с п.6 ст.22 44-ФЗ |
| 10 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с п.6 ст.22 44-ФЗ |
| 11 | Увеличение численности населения, для которого улучшиться качество коммунальных услуг | Приказ Минстроя России от 26 мая 2025 г. № 322/пр «Об утверждении методики расчёта показателя «Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения)» федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». |
| 12 | Снижение финансовых убытков теплоснабжающей организации | Решение Арбитражного суда Смоленской области от 06.04.2023 по делу № А62-2484/2022 |
| 13 | Доля приоритетных объектов транспортной социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») «повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» в муниципальном образовании «Дорогобужский район», утверждённый постановлением образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 03.10.2016 №633 |
| 14 | Объем обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с п.6 ст.22 44-ФЗ |
| 15 | Доля населения, удовлетворённого уровнем благоустройства | Приказ Минстроя России от 26 мая 2025 г. № 322/пр «Об утверждении методики расчёта показателя «Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения)» федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». |
| 16 | Протяженность распределительного подземного полиэтиленового газопровода | Договор на подключение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от 27.11.2024 № 337/67/71; Договор на подключение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от 02.10.2024 № 337/64/52; Договор на подключение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от 05.07.2024 № 337/67/30; |

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей экономики муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.

Бесперебойное снабжение потребителей теплом, горячей и холодной водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, являются основой социальной стабильности муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации (далее Жилищный кодекс РФ) определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда. В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. Уплата дополнительных взносов, предназначенных для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме.

В рамках мероприятия «Ремонт и содержание жилищного хозяйства» в 2025 году был проведён ремонт системы канализации в доме №14 по ул. Лермонтова и ремонт кровли дома №36 по ул. Ленина в г. Дорогобуже.

Проблема содержания территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области, объектов озеленения и благоустройства требует планирования в среднесрочной перспективе, системного подхода, решения организационных задач.

Надёжная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города, повышает эстетические свойства городского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

В муниципальном образовании «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области имеется 2167 фонарей уличного освещения.

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области.

Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области. Объем финансовых средств для осуществления расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и оплате израсходованной электроэнергии должен быть достаточным для решения поставленной задачи.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на его дальнейшее развитие.

Для развития цивилизованного похоронного сервиса, сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений, так как культура похорон является частью общей культуры общества.  На территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области расположено 99 кладбищ с общей площадью 8 751,5 тыс. м2, в том числе 73 открытых для захоронения. В рамках мероприятий по содержанию мест захоронения, расположенных на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области осуществляется очистка от мусора мест захоронения.

Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды.

Ввиду ограниченных финансовых ресурсов, озеленение зелёных зон территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области производится в незначительных объёмах. Основные мероприятия по озеленению территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области направлены на цветочно-декоративное оформление клумб.

Прочее благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области включает в себя работы по ручной уборке парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений, выпиловка деревьев, уборка несанкционированных свалок, осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или)  приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов  и прочее благоустройство.

Мероприятие «Безопасный город» включает расходы на техническое сопровождение сигмента ПК «Безопасный город».

Мероприятие инвентаризация мест захоронения включает в себя работы по проведению инвентаризации кладбищ на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области на базе имеющейся ГИС «Память.

Для повышения качества жизни инвалидов на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области необходимо создать условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (общественным и производственным зданиям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования автомобильным пассажирским транспортом.

Реализация комплекса процессных мероприятий "Создание благоприятной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» позволит приспособить функционирующие объекты социальной инфраструктуры к нуждам инвалидов, будет способствовать созданию условий для получения равных условий жизни, возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства» в 2026-2028 годах   планируется приобретение насосов марки ЭЦВ 5-7-72, ЭЦВ 5-15-100, ЭЦВ 6-36-156, ЭЦВ 6-27-152 (2 шт) для создания обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Строительство уличных сетей инженерной инфраструктуры» в 2025 были выполнены работы по строительству, реконструкции, капитальный ремонту 4 шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области, в т.ч. в д. Озерище, в д. Быково, в д. Бражино и в д. Петрыкино Дорогобужского  муниципального округа Смоленской области; работы по прокладке распределительного подземного газопровода  до точки подключения в д. Полибино ул. Лесная, д.48 и в д. Струково по ул. Молодежная, д.2, д.1 Дорогобужского муниципального округа.

В 2026 году планируются выполнить работы по строительству, реконструкции, капитальный ремонту 4 шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области, в т.ч. в д. Васино, в д. Слойково, в д. Запрудье и в с. Алексино Дорогобужского муниципального округа Смоленской области.

А также в 2026 году планируется закончить работы по прокладке распределительного подземного газопровода до точки подключения в д. Полибино, ул. Лесная, д. 48, д. Струково, ул. Молодежная, д. 2 и г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 33

ООО «Дорогобужская ТЭЦ» обратилось с Арбитражный суд Смоленской области с иском к Департаменту Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике об определении размера компенсации некомпенсированных финансовых убытков ООО «Дорогобужская ТЭЦ», обусловленных приостановлением вывода из эксплуатации Дорогобужской ТЭЦ по требованию органа местного самоуправления сроком на три года. По решению Арбитражного суда Смоленской области было определено определить размер компенсации некомпенсированных финансовых убытков ООО «Дорогобужская ТЭЦ».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Компенсация некомпенсированных финансовых убытков, понесённых организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» на основании Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области от 31 января 2025 года №66514000-1-2025-025, заключённое между Администрацией муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области и Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области в  2026-2028 годах планируется возмещение некомпенсируемых финансовых убытков теплоснабжающим организациям в связи с эксплуатацией источника тепловой энергии.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности комитета по развитию территорий Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» включает в себя работы по благоустройству пгт. Верхнеднепровский и деревень, расположенных на территорий муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить качество и надёжность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повысить комфортную и безопасную среду для жизни населения и качество жилищного обеспечения населения, повысить уровень благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ

о региональных проектах

СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте

_______________________________________________

(наименование регионального проекта)

Общие положения

| Руководитель регионального проекта | должность, фамилия, имя, отчество руководителя регионального проекта |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Наименование» |

Значения результатов регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ

о ведомственных проектах

СВЕДЕНИЯ

о ведомственном проекте

_______________________________________________

(наименование ведомственного проекта)

Общие положения

| Руководитель ведомственного проекта | должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Наименование» |

Значения результатов ведомственного проекта

| № п/п | Название результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел 4. ПАСПОРТА

комплексов процессных мероприятий

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

Капитальный ремонт многоквартирных домов

(наименование комплекса процессных мероприятий)

Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области – Волкова Мария Олеговна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | единиц | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| 2 | Количество многоквартирных домов, подлежащих ремонту | единиц | 2 | 1 | 0 | 0 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

Организация благоустройства территории

(наименование комплекса процессных мероприятий)

Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области – Волкова Мария Олеговна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание системы наружного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Убираемая площадь мест захоронения | тыс. м2 | 8751,5 | 8751,5 | 8751,5 | 8751,5 |
| 3 | Доля клумб, подлежащая цветочно-декоративному оформлению в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству, от общего количества клумб | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Площадь покоса и уборки парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений | м2 | 977380 | 977380 | 977380 | 977380 |
| 5 | Содержание сегмента АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | шт. | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 6 | Количество пляжей, планируемых к акарицидной обработке и исследованию проб песка из прибрежных зон | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед | 17 | 6 | 5 | 0 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

Создание благоприятной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

(наименование комплекса процессных мероприятий)

Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области – Волкова Мария Олеговна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля приоритетных объектов транспортной социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 66,1 | 66,2 | 66,3 | 66,4 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Компенсация некомпенсированных финансовых убытков, понесенных организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области – Волкова Мария Олеговна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение финансовых убытков теплоснабжающей организации | % | 25 | 30 | 30 | 30 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Строительство уличных сетей инженерной инфраструктуры»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области – Волкова Мария Олеговна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | ед | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Увеличение численности населения, для которого улучшиться качество коммунальных услуг | чел | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 3 | Протяженность распределительного подземного полиэтиленового газопровода | м | 188 | 100 | 0 | 0 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области – Волкова Мария Олеговна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности комитета по развитию территорий Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | начальник комитета по развитию территорий Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» – Белоусова Наталья Вячеславовна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля населения, удовлетворённого уровнем благоустройства | % | 0 | 0 | 25 | 25 |

Раздел 5. ОЦЕНКА

применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»

| Наименова-ние налоговой льготы, освобожде-ния, иной преферен-ции по налогам и сборам | Вид налога (сбора), по которому предоставле-ны налоговая льгота, освобожде-ние, иная преференция по налогам и сборам | Цель (цели) введения налоговой льготы, освобож-дения, иной преферен-ции по налогам и сборам | Период действия налого-вой льготы, освобож-дения, иной префе-ренции по налогам и сборам | Факти-ческий объем налого-вого расхода местного бюджета за 2-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Оценоч-ный объем налого-вого расхода местного бюджета за 1-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Прогнозный объем налоговых расходов бюджета муниципального округа (тыс. рублей) |  |  | Целевой показатель (индикатор) налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Меры государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы ««Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» не предусмотрены.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  | управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области (далее – управление) |  | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области (далее – бюджет округа) | 4 186,8 |  | 3 186,8 |  |  | 500,0 | 500,0 |
| 3.1.2 |  |  | Ремонт и содержание жилищного хозяйства |  |  | управление |  | Бюджет округа | 250,0 |  | 250,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  | х |  | бюджет округа | 4 436,8 |  | 3 436,8 |  |  | 500,0 | 500,0 |
| 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  |  | Уличное освещение | управление |  | бюджет округа | 22 528,1 |  | 19 528,1 |  |  | 1 500,0 | 1500,0 |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 3.2.2 |  |  |  |  | Содержание мест захоронения | управление |  | бюджет округа | 3 368,2 |  | 3 168,2 |  |  | 100,0 | 100,0 |
| 3.2.3 |  |  |  |  | Озеленение | управление |  | бюджет округа | 3 134,0 |  | 2 934,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |
| 3.2.4 |  |  |  |  | Прочее благоустройство | управление |  | бюджет округа | 19 721,2 |  | 17 721,2 |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 3.2.5 |  |  |  |  | Безопасный город | управление |  | бюджет округа | 1 524,7 |  | 1 324,7 |  |  | 100,0 | 100,0 |
| 3.2.6 |  |  |  |  | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | управление |  | бюджет округа | 324,6 |  | 314,6 |  |  | 5,0 | 5,0 |
| 3.2.7 |  |  |  |  | Устройство детских игровых площадок | управление |  | областной бюджет | 6 952,4 |  | 2 285,8 |  |  | 2 333,3 | 2 333,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 369,0 |  | 123,0 |  |  | 123,0 | 123,0 |
| 3.2.8 |  |  |  |  | Осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления тверды х коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | управление |  | областной бюджет | 2 976,7 |  | 2 000,0 |  |  | 976,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 156,7 |  | 105,3 |  |  | 51,4 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  | х |  | Всего | 61 055,6 |  | 49 504,9 |  |  | 6 289,4 | 5 261,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 9 929,1 |  | 4 285,8 |  |  | 3 310,0 | 2 333,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 51 126,5 |  | 45 219,1 |  |  | 2 979,4 | 2 928,0 |
| 3.3. Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  |  | Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | управление |  | бюджет округа | 20,0 |  | 0,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  | х |  | Всего | 20,0 |  | 0,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 20,0 |  | 0,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |
| 3.4. Комплекс процессных мероприятий «Компенсация некомпенсированных финансовых убытков, понесенных организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| 3.4.1 |  |  | Возмещение некомпенсируемых финансовых убытков теплоснабжающим организациям, в связи с эксплуатацией источника тепловой энергии |  |  | управление |  | областной бюджет | 116 159,8 |  | 73 500,0 |  |  | 42 659,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 5 353,2 |  | 3 868,4 |  |  | 742,4 | 742,4 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  | х |  | Всего | 121 513,0 |  | 77 368,4 |  |  | 43 402,2 | 742,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 116 159,8 |  | 73 500,0 |  |  | 42 659,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 5 353,2 |  | 3 868,4 |  |  | 742,4 | 742,4 |  |
| 3.5. Комплекс процессных мероприятий «Строительство уличных сетей инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  |  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт шахтных колодцев |  |  | управление |  | областной бюджет | 1 605,0 |  | 535,0 |  |  | 535,0 | 535,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 93,0 |  | 31,0 |  |  | 31,0 | 31,0 |
| 3.5.2 |  |  | Строительство распределительного газопровода |  |  | управление |  | бюджет округа | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.3 |  |  | Техническое присоединение к сетям газоснабжения |  |  | управление |  | бюджет округа | 395,7 |  | 395,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  | х |  | Всего | 2 093,7 |  | 961,7 |  |  | 566,0 | 566,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 605,0 |  | 535,0 |  |  | 535,0 | 535,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 488,7 |  | 426,7 |  |  | 31,0 | 31,0 |
| 3.6. Комплекс процессных мероприятий «Создание обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 |  |  | Приобретение основных средств для создания обязательного запаса материально-технических ресурсов |  |  | управление |  | бюджет округа | 370,0 |  |  | 150,0 |  | 110,0 | 110,0 |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  | х |  | Всего | 370,0 |  |  | 150,0 |  | 110,0 | 110,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 370,0 |  |  | 150,0 |  | 110,0 | 110,0 |  |  |
| 3.7. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий для обеспечения деятельности комитета по развитию территорий Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 |  |  |  | Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий |  | управление |  | бюджет округа | 200,0 |  |  | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  | х |  | Всего | 200,0 |  |  | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 200,0 |  |  | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 4. Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 189 689,1 |  | 131 421,8 |  |  | 50 977,6 | 7 289,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 127 693,9 |  | 78 320,8 |  |  | 46 504,8 | 2 868,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 61 995,2 |  | 53 101,0 |  |  | 4 472,8 | 4 421,4 |