|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ** **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| от 10.04.2015 № 13 |

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2015-2017 годы» |

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях совершенствования программно-целевого принципа организации бюджетного процесса, а также повышения эффективности и рационального использования средств бюджета Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области,

Администрация Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2015-2017 годы» (прилагается).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2015-2017 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения.

3. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Михайловского сельского поселения

Дорогобужского района Смоленской области **В.К. Секерская**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Михайловского сельского поселения

Дорогобужского района

Смоленской области

от 10.04.2015 № 13

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2015-2017 годы»

Ново-Михайловское

2015 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2015-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | Администрация Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Целью муниципальной программы является:  -улучшение качества жизни и благосостояния населения Михайловского сельского поселения;  -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  -широкая пропаганда энергосбережения;  -повышение эффективности использования энергетических ресурсов Михайловского сельского поселения;  -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Целевые показатели реализации муниципальной программы:  -проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 10,0 тыс. руб., в том числе по годам:  - 2015 год –1,0 тыс. руб.;  - 2016 год – 4,0 тыс. руб.;  - 2017 год –5,0 тыс. руб.  Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение энергозатрат и повышение эффективности за счет замены неэффективных ламп внутреннего и уличного освещения на энергоэкономичные.  Повышение безопасности эксплуатации и надежность работы оборудования. |

**Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию электроэнергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования электроэнергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Михайловского сельского поселения.

На январь 2015 года перечень муниципальных зданий включает 1 объект с отапливаемой площадью 42 м2. Годовое энергопотребление в 2014 году представлено в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальные здания | Количество объектов | Отапливаемая площадь, м2 | Годовое потребление электрической энергии,кВтч |
| 1 | Здание Администрации Михайловского сельского поселения | 1 | 42 | 10827 |

**Раздел 2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Михайловском сельском поселении за счет снижения в 2013-2015 годах удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка, утверждение и внедрение примерных форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- подготовка кадров в области энергосбережения;

2.2. Запрет на применение неэнергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению.

2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов (в соответствии с утверждёнными Правительством РФ требованиями);

2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии орган местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органа местного самоуправления, муниципальными казенными учреждениями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления;

Программа реализуется в 2015-2017 годах.

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1.

Программа состоит из 2 разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:

**1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.**

В Администрации Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области, ответственным за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области.

Основными потребителями электроэнергии в учреждениях являются: осветительные приборы, хозяйственно-бытовая техника, оргтехника.

В 2013 году было проведено энергетическое обследование здания Администрации Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области и разработан энергетический паспорт в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования…» (копия отчета о проведении энергетического обследования прилагается к данной программе).

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии.

Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- внедрение автоматизированных систем учета;

- разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- сокращение потребления электрической мощности за счет внедрения альтернативных источников энергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

**2. Повышение эффективности системы уличного освещения.**

Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- реконструкция уличного освещения в д. Шаломино и д.Ново-Михайловское.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.**

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2015 год – 1,0 тыс. руб.;

- 2016 год – 4,0 тыс. руб.;

- 2017 год – 5,0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий программы из бюджета Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области подлежат уточнению при формировании бюджета Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Михайловского сельского поселения Дорогобужского района

Смоленской области на 2015-2017 годы»

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2015-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам | | Планируемое значение показателей  на очередной финансовый год и плановый период) | | |
| 2-й год до начала реализации муниципальной программы | 1-й год до начала реализации муниципальной программы | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы | 3-й год реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Цель муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2015-2017 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Обучение профильных специалистов основам энергосбережения и реализации договоров на энергоаудит и энергосервис | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | публикации | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 3. | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | мероприятия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | шт. | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Реконструкция фонарей уличного освещения с поэтапной заменой ламп на светодиодные | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Михайловского сельского поселения Дорогобужского района

Смоленской области на 2015-2017 годы»

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2015-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (ед.изм.) | Исполни-  тель  мероприятия | Источник финан-сового обеспече-ния (расшиф-ровать) | 0бъем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | |
| всего | очередной финансо-вый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Цель муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | | | |
| .1. | Показатель 1 (человек)  Обучение профильных специалистов основам энерго-сбережения и реализации договоров на энергоаудит и энергосервис | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Показатель 2(публикации)  Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | х | х | х | х | х | х | 4 | 6 | 8 |
| 3 | Показатель 3 (человек)  Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Показатель 4 (мероприятия)  Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам  специалистов основам энерго-сбережения и реализации договоров на энергоаудит и энергосервис | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | х | х | х | х | х | х | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Реконструкция фонарей уличного освещения с поэтапной заменой ламп на светодиодные | х | х | х | х | х | х | 0 | 1 | 1 |
| **Основное мероприятие 1 муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Обучение профильных специалистов основам энерго-сбережения и реализации договоров на энергоаудит и энергосервис | Профильные районные ведомства | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация Михайловского сельского поселения | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 |
|  | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Администрация Михайловского сельского поселения | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Администрация Михайловского сельского поселения | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Администрация Михайловского сельского поселения | Бюджет Михайловского сельского поселения | 9,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 1 | 4 | 3 |
|  | Реконструкция фонарей уличного освещения с поэтапной заменой ламп на светодиодные | Администрация Михайловского сельского поселения | Бюджет Михайловского сельского поселения | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы | | х | х | 10,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | х | х | х |